АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2018  № 11302

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе

Курской области на  2015-2019 годы», утвержденную

постановлением Администрации Октябрьского района

Курской области от 26.06.2015г. №675

(с изменениями и дополнениями),

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.06.2015г. №675 (в редакции постановлений Администрации Октябрьского района Курской области от 25.09.2015 №918, от 29.12.2015г. №1227, от 02.03.2016г №148, от 01.04.2016 №228, от 26.01.2017 №52, от 11.04.2017 №282, от26.01.2018г №77, от 27.06.2018 №526) изложить в новой редакции.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям Черных Ю.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района

Курской области                                                                       О.А.Быковский

|  |  | # Утверждена # постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.06.2015г. №675 (в редакции постановления от 24.12.2018 №1130) |
| --- | --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды

в  Октябрьском районе

Курской области

на  2015-2019 годы»

# Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе

Курской области на  2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Цели Программы | Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой; Осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере |
| Задачи Программы | Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры; Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения - водонапорных башен - водопроводных сетей - водозаборных скважин (установок) Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества Количество сельских поселений, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы объекты водоснабжения Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства объектов водоснабжения Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района Курской области Объем ликвидируемых на территории района несанкционированных свалок Количество спиленных (снесенных) на территории района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений. Строительство объектов водоотведения: канализационные насосные станции и канализационные сети. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.) 30296,801, в том числе по годам реализации Программы: 2015 год –826,986 тыс. руб.; 2016 год –7686,774 тыс. руб.; 2017 год – 2588,259 тыс. руб.; 2018 год – 2659,782 тыс. руб.; 2019 год – 16535,0 тыс. руб. Объем бюджетных средств Октябрьского района Курской области на реализацию подпрограммы составляет (тыс. руб.): -по Подпрограмме 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» - 26 918,301 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 826,986 тыс. руб.; 2016 год –5093,274 тыс. руб.; 2017 год – 2588,259 тыс. руб.; 2018 год - 2659,782 тыс. руб.; 2019 год – 15750,00 тыс. руб. -по Подпрограмме 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2015-2019 годы» - 3378,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год –2593,5 тыс. руб.; 2017 год –0,00 тыс. руб.; 2018 год - 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 785,0 тыс. руб. |

| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества предоставляемых населению Октябрьского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения: Ремонта водопроводных сетей - 2994 метра Ремонта водонапорных башен – 80 шт. Строительство (реконструкция) и ремонт водозаборных скважин и установок - 3 шт. Численность населения обеспеченного питьевой надлежащего качества - 13629 жителей. Количество сельских поселений в которых построены (реконструированы) объекты водоснабжения – 32 ед Обеспечение МО «Октябрьский район» ПСД для строительства объектов водоснабжения – 1 комплект. Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду: Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района - 100%. Объем ликвидируемых на территории МО «Октябрьский» район несанкционированных свалок – 100%. Количество спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений – 140 единиц. Строительство объектов водоотведения: канализационная насосная станция – 1шт, мощностью 4,5 м3/час, протяженностью 185 п.м. |
| --- | --- |

Раздел 1.     Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры является значительный износ сетевого хозяйства: требуется замена свыше 75% водопроводных сетей. Существующая схема расположения сетей и водоводов не рассчитана на подключение новых потребителей. Для этого необходимо строить новые сети.  В отдельных населенных пунктах, в связи с малонаселенностью, актуально решение обеспечения населения питьевой водой – строительство электромеханических водозаборных установок. Это позволяет оперативно влиять на складывающуюся ситуацию и значительно экономить бюджетные средства, оборудование, энергоносители.

На территории района находится около 1 тыс., требующих сноса аварийных и больных деревьев.

Наряду с устойчивой тенденцией увеличения образования отходов (почти на 10% ежегодно) наблюдается захламление районной территории  в части превращения в несанкционированные свалки пустырей, оврагов, берегов рек и в связи с отсутствием (частично) централизованных мест сбора твердых бытовых отходов в частном жилом секторе, районах новой жилой застройки.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения населения централизованным водоснабжением и созданием благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области являются:

Значительный износ инженерных сетей;

Отсутствие возможности подключения новых потребителей к имеющимся сетям и водоводам;

Наличие стихийно образующихся несанкционированных свалок бытовых отходов;

Отсутствие полигона ТБО;

Рост количества старовозрастных, аварийных, больных насаждений;

Раздел 2. Основные цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов программы, сроки ее реализации.

Целью Программы является реализация мер, принимаемых Администрацией Октябрьского района Курской области совместно с Администрациями сельских советов по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

обеспечение населения сельских поселений Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Октябрьского района Курской области.

Достижение указанных целей планируется осуществить путем решения следующих задач:

-приведение в нормативное состояние объектов инженерных сооружений водоснабжения;

-снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

-повышение уровня экологического образования и просвещения населения  Октябрьского района Курской области;

Целевыми показателями и индикаторами Программы будут являться:

Ремонт водопроводных сетей – п.м.

Ремонт водонапорных башен – шт.

Строительство (реконструкция) и ремонт водозаборных скважин и установок  -  шт.

Численность населения обеспеченного питьевой надлежащего качества  - жители.

Количество сельских поселений в которых построены (реконструированы) объекты водоснабжения – ед.

Обеспечение МО «Октябрьский район» ПСД для строительства объектов водоснабжения –  комплект.

Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду:

Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района  - %.

Объем ликвидируемых на территории МО «Октябрьский» район несанкционированных свалок – %.

Количество спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений –  единиц.

Строительство объектов водоотведения: канализационная насосная станция – шт, мощностью  м3/час, протяженностью  п.м.

Объем освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию Подрограммы (тыс. рублей).

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

В целях обеспечения населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере природоохранной деятельности.

Для улучшения качества предоставления населению коммунальных услуг в рамках реализации программы планируется строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

Для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и окружающую среду в рамках программы продолжится работа по ликвидации бытовых отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.

Для исключения вредного воздействия  на окружающую среду при утилизации отходов производства и потребления планируется осуществить строительство полигона ТБО с установкой мусоросортировочного комплекса.

Планируется провести инвентаризацию и паспортизацию существующих зеленых насаждений на территории населенных пунктов, подлежащих санитарной вырубке (снос) старовозрастных и аварийных деревьев.

Для повышения общественного сознания и экологической культуры населения путем организации экологических конкурсов и выставок, размещения материалов, природоохранной направленности в СМ, обеспечения выпуска на экологическую тему плакатов, изготовления и установки в зонах отдыха предупреждающих знаков и аншлагов об ответственности граждан.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

| Наименование показателя | ВСЕГО (тыс.руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы | 30 296,801 | 826,986 | 7 686,774 | 2 588,259 | 2 659,782 | 16 535,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 24 995,200 | 750,000 | 4 650,200 | 2 300,000 | 2 370,000 | 14 925,00 |
| Средства местного бюджета | 5 301,601 | 76,986 | 3 036,574 | 288,259 | 289,782 | 1 610,000 |
| ПОДПРОГРАММА 1: |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 | 26 918,301 | 826,986 | 5 093,274 | 2 588,259 | 2 659,782 | 15 750,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 23 169,000 | 750,00 | 2 824,00 | 2 300,00 | 2 370,000 | 14925,00 |
| Средства местного бюджета | 3 749,301 | 76,986 | 2 269,274 | 288,259 | 289,782 | 825,000 |
| ПОДПРОГРАММА 2: |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 | 3 378,500 | 0,000 | 2 593,500 | 0,000 | 0,000 | 785,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1 826,200 | 0,000 | 1 826,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства местного бюджета | 1 532,300 | 0,000 | 767,300 | 0,000 | 0,000 | 785,000 |

Раздел 5. Механизм реализации программы,  контроль за ходом ее реализации

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Мероприятия программы направлены на повышение надежности инженерных систем и качества предоставления  коммунальных услуг, создание привлекательности облика района, охрану природы и сохранение природных ресурсов района.

При выполнении мероприятий программы  ожидается получить следующие результаты:

-повысить качество предоставляемых услуг населению района по водоснабжению, которое будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых  и отремонтированных водопроводных сетей, водонапорных башен, водозаборных скважин и установок, реконструкции существующих водоводов;

-ликвидировать на территории района бытовые отходы, скапливающиеся на несанкционированных свалках;

-провести оздоровление существующих зеленых насаждений и расчистку территории населенных пунктов от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и аварийных деревьев;

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) Отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении №2  к настоящей  муниципальной программе.

Результаты оценки вместе с годовым отчетом представляются начальнику управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Октябрьского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий подпрограммы, а также в рамках институционных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

- выявление и идентификацию потенциональных рисков путем мониторинга основных параметров реализации  налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Раздел 8. Подпрограммы

# Паспорт

Подпрограммы 1

«Экология и чистая вода  Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы 1 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой; |
| Задачи подпрограммы1 | Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | Количество построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения - водонапорных башен - водопроводных сетей - водозаборных скважин (установок) Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества Количество сельских поселений, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы объекты водоснабжения Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства объектов водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» - 26 918,301 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 826,986 тыс. руб.; 2016 год –5093,274 тыс. руб.; 2017 год – 2588,259 тыс. руб.; 2018 год - 2 659,782 тыс. руб.; 2019 год – 15750,00 тыс. руб. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1 | Повышение качества предоставляемых населению Октябрьского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения: Ремонта водопроводных сетей - 10056 метров Ремонта водонапорных башен – 80 шт. Строительство (реконструкция) и ремонт водозаборных скважин и установок - 3 шт. Численность населения обеспеченного питьевой надлежащего качества - 10280 жителей. Количество сельских поселений в которых построены (реконструированы) объекты водоснабжения – 37 ед. Обеспечение МО «Октябрьский район» ПСД для строительства объектов водоснабжения – 1 комплект. |
| --- | --- |

1.1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры является значительный износ сетевого хозяйства: требуется замена свыше 75% водопроводных сетей. Существующая схема расположения сетей и водоводов не рассчитана на подключение новых потребителей. Для этого необходимо строить новые сети и глубинные скважины.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения населения централизованным водоснабжением Октябрьского района Курской области, являются:

- значительный износ инженерных сетей;

- отсутствие возможности подключения новых потребителей к имеющимся сетям и водоводам.

1.2 Основные цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов Подпрограммы 1, сроки ее реализации.

Целью Подпрограммы 1 является реализация мер, принимаемых Администрацией Октябрьского района Курской области совместно с Администрациями сельских советов по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение населения сельских поселений Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

Достижение указанных целей планируется осуществить путем решения следующих задач:

-приведение в нормативное состояние объектов инженерных сооружений водоснабжения;

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы 1 будут являться:

-Ремонт водопроводных сетей -  метров

-Ремонт водонапорных башен – шт.

-Строительство (реконструкция) и ремонт водозаборных скважин и установок  -  шт.

- Численность населения обеспеченного питьевой надлежащего качества  -  жителей.

- Количество сельских поселений в которых построены (реконструированы) объекты водоснабжения –  ед.

- Обеспечение МО «Октябрьский район» ПСД для строительства объектов водоснабжения –  комплект.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подрограммы 1 приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

1.3. Перечень  мероприятий Подпрограммы 1

В целях обеспечения населения Октябрьского района экологически чистой питьевой водой планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере природоохранной деятельности и для  улучшения качества предоставления населению коммунальных услуг в рамках реализации программы планируется строительство, ремонт объектов водоснабжения.

1.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

| Наименование показателя | ВСЕГО (тыс.руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ПОДПРОГРАММА 1: |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 | 26 918,301 | 826,986 | 5 093,274 | 2 588,259 | 2 659,782 | 15 750,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 23 169,000 | 750,00 | 2 824,00 | 2 300,00 | 2 370,000 | 14925,00 |
| Средства местного бюджета | 3 749,301 | 76,986 | 2 269,274 | 288,259 | 289,782 | 825,000 |

Объем финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию программных мероприятий.

1.5. Механизм реализации Подпрограммы1,  контроль за ходом ее реализации

Реализация Подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 1

Мероприятия программы направлены на повышение надежности инженерных систем и качества предоставления  коммунальных услуг, создание привлекательности облика района, охрану природы и сохранение природных ресурсов района.

При выполнении мероприятий Подпрограммы 1 ожидается получить следующие результаты:

-повысить качество предоставляемых услуг населению района по водоснабжению, которое будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию, водопроводной сети, скважин, электромеханических водоразборных установок, ремонта существующих водоводов, водозаборов, водонапорных башен;

По итогам реализации Подпрограммы 1 за отчетный год (весь период реализации) Отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Результаты оценки вместе с годовым отчетом представляются начальнику управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

1.7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации  Подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Октябрьского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового  регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий подпрограммы, а также в рамках институционных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы;

- выявление и идентификацию потенциональных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

# Паспорт

Подпрограммы 2

«Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 2 | Осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере |
| Задачи Подпрограммы 2 | Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района Курской области - %; Объем ликвидируемых на территории района несанкционированных свалок - %; Количество спиленных (снесенных) на территории района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений – ед; Строительство объектов водоотведения: канализационные насосные станции (шт) и канализационные сети (пм). |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Финансирование Подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района Курской области. По Подпрограмме 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2015-2019 годы» - 3378,500 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс. руб.; 2016 год –2593,5 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год - 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 785,0 тыс. руб. |

| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду: Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района - 100%. Объем ликвидируемых на территории МО «Октябрьский» район несанкционированных свалок – 100%. Количество спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений – 140 единиц. Строительство объектов водоотведения: канализационная насосная станция – 1шт, мощностью 4,5 м3/час, протяженностью 185 п.м. |
| --- | --- |

2.1.     Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории района находится около 1 тыс., требующих сноса аварийных и больных деревьев.

Наряду с устойчивой тенденцией увеличения образования отходов (почти на 10% ежегодно) наблюдается захламление районной территории  в части превращения в несанкционированные свалки пустырей, оврагов, берегов рек и в связи с отсутствием (частично) централизованных мест сбора твердых бытовых отходов в частном жилом секторе, районах новой жилой застройки.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения и создания благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области являются:

- наличие стихийно образующихся несанкционированных свалок бытовых отходов;

- отсутствие полигона ТБО;

- рост количества старовозрастных, аварийных, больных насаждений;

  - Основные цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов Подпрограммы 2, сроки ее реализации.

Целью Подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией Октябрьского района Курской области совместно с Администрациями сельских советов по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

-снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

-повышение уровня экологического образования и просвещения населения  Октябрьского района Курской области;

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы 2 будут являться:

Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района Курской области - %;

Объем ликвидируемых на территории района несанкционированных свалок - %;

Количество спиленных (снесенных) на территории района аварийных деревьев, больных и малоценных насаждений – ед;

Строительство объектов водоотведения: канализационные насосные станции (шт) и канализационные сети (пм) мощностью (м3/час).

Объем освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию Подрограммы (тыс. рублей).

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

2.3. Перечень Подпрограммных мероприятий

В целях создания нормальной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области планируется осуществление комплекса мероприятий  в сфере природоохранной деятельности.

Для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и окружающую среду в рамках программы продолжится работа по ликвидации бытовых отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.

Для исключения вредного воздействия  на окружающую среду при утилизации отходов производства и потребления планируется осуществить строительство полигона ТБО с установкой мусоросортировочного комплекса.

Планируется провести инвентаризацию и паспортизацию существующих зеленых насаждений на территории населенных пунктов, подлежащих санитарной вырубке (снос) старовозрастных и аварийных деревьев.

Для повышения общественного сознания и экологической культуры населения путем организации экологических конкурсов и выставок, размещения материалов, природоохранной направленности в СМ, обеспечения выпуска на экологическую тему плакатов, изготовления и установки в зонах отдыха предупреждающих знаков и аншлагов об ответственности граждан.

Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

2.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

| Наименование показателя | ВСЕГО (тыс.руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ПОДПРОГРАММА 2: |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 | 3 378,500 | 0,000 | 2 593,500 | 0,000 | 0,000 | 785,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 1 826,200 | 0,000 | 1 826,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства местного бюджета | 1 552,300 | 0,000 | 767,300 | 0,000 | 0,000 | 785,000 |

2.5. Механизм реализации Подпрограммы 2,  контроль за ходом ее реализации

Реализация Подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 2

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на  создание привлекательности облика района, охрану природы и сохранение природных ресурсов района.

При выполнении мероприятий Подпрограммы  ожидается получить следующие результаты:

- ликвидировать на территории района бытовые отходы, скапливающиеся на несанкционированных свалках;

- провести оздоровление существующих зеленых насаждений и расчистку территории населенных пунктов от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и аварийных деревьев;

- удалить с территории района  больные, малоценные деревья и насаждения;

- провести экологических конкурсов  и выставок.

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный год (весь период реализации) отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении №2  к настоящей  муниципальной программе.

Результаты оценки вместе с годовым отчетом представляются начальнику управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации  Подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Октябрьского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового  регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий подпрограммы, а также в рамках институционных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

- выявление и идентификацию потенциональных рисков путем мониторинга основных параметров реализации  налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Подпрограммы).

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь     М Е Р О П Р И Я Т И Й

Подпрограмма 1

«Экология и чистая вода  Октябрьского района Курской области»  муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области

на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполне-ния | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Ванина – 1шт | Июль-октябрь 2015 года | Всего – 169,7 | улучшение обеспеченности питьевой водой 125 жителей д. Ванина Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета – 154,4 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 15,270 |  |
| 2. | Текущий ремонт водонапорной башни в с. Б.Долженково -1шт | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 164,139 | улучшение обеспеченности питьевой водой 141 жителей с. Б.Долженково Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета – 149,366 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 14,773 |  |
| 3. | Текущий ремонт водонапорных башен в с. Лозовское -2 шт | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 312,386 | улучшение обеспеченности питьевой водой 103 жителей с. Лозовское Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –284,271 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 28,115 |  |
| 4. | Текущий ремонт водонапорной башни в с. Покровское – 1шт | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 132,112 | улучшение обеспеченности питьевой водой 46 жителей с. Покровское Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –117,665 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 14,447 |  |
| 5. | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Озерки – 100 м | 3-4 квартал 2015 г. | Всего – 48,679 | улучшение обеспеченности питьевой водой 10 жителей д. Озерки Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –44,298 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 4,381 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Нижняя Малыхина Катыринского сельсовета – 1шт | Март- август | Всего 198,584 | качественное улучшение обеспеченности питьевой водой 211 жителей д. Нижняя Малыхина Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидия областного бюджета -173,721 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 24,863 |  |
| 2. | Текущий ремонт водонапорной башни на х.Журавлинский Лобазовского сельсовета – 1шт | Март- август | Всего – 198,584 | качественное улучшение обеспеченности питьевой водой 125 жителей хутора Журавлинский Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжен |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –181,267 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 17,317 |  |
| 3. | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Артюховка Артюховского сельсовета – 1шт | Март- август | Всего – 198,584 | улучшение обеспеченности питьевой водой 283 жителя д. Артюховка Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –181,267 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 17,317 |  |
| 4 | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Дюмина Никольского сельсовета – 1шт | Март- август | сего – 198,584 | улучшение обеспеченности питьевой водой 102 жителя д. Дюмина Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –181,267 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 17,317 |  |
| 5 | Текущий ремонт водонапорной башни в с.Большое Долженково Большедолженковского сельсовета – 1шт | Март- август | Всего – 198,584 | улучшение обеспеченности питьевой водой 327 жителей с.Большое Долженково Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –173,556 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,028 |  |
| 6 | Текущий ремонт водонапорной башни в с.Черницыно на ул.Центральная – 1шт | Март- август | Всего – 198,584 | улучшение обеспеченности питьевой водой 592 жителя с.Черницыно Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –181,267 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 17,317 |  |
| 7 | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Скрипкин Плотавского сельсовета – 1шт | Март- август | Всего – 198,584 | улучшение обеспеченности питьевой водой 210 жителей д. Скрипкин Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –181,267 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 17,317 |  |
| 8. | Текущий ремонт водопроводной сети в с.Лозовское Катыринского сельсовета -100 м | Март- август | Всего – 119,946 | улучшение обеспеченности питьевой водой 240 жителей с. Лозовское Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –108,305 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –11,641 |  |
| 9 | Текущий ремонт водопроводной сети в с.Дьяконово по ул.Городская Дяконовского сельсовета - 400 м | Март- август | Всего – 476,121 | улучшение обеспеченности питьевой водой 194 жителя улицы Городская в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –434,545 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –41,576 |  |
| 10 | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Алябьева Филипповского сельсовета - 150 м | Март- август | Всего – 173,769 | улучшение обеспеченности питьевой водой 144 жителя в д.Алябьева Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –158,630 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –15,139 |  |
| 11 | Текущий ремонт водопроводной сети в с.Артюховка Артюховского сельсовета – 120 м | Март- август | Всего – 139,172 | улучшение обеспеченности питьевой водой 283 жителя д. Артюховка Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –127,036 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –12,136 |  |
| 12 | Текущий ремонт водопроводной сети по ул.Центральная в с.Черницыно Черницынского сельсовета – 100 м | Март- август | Всего – 119,946 | улучшение обеспеченности питьевой водой 158 жителей с.Черницыно Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –108,449 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –11,497 |  |
| 13. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Плотава Плотавского сельсовета – 100 м | Март- август | Всего – 119,946 | улучшение обеспеченности питьевой водой 200 жителей в д.Плотава Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –109,423 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета –10,523 |  |
| 14. | Создание объекта водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства - электромеханическая водозаборная установка в д.Авдеева Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области - 1шт | Март- август | Всего – 554,286 | улучшение обеспеченности питьевой водой 120 жителей в д.Авдеева Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –524,000 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 30,286 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Нижняя Катыринского сельсовета – 1шт | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 198,427 | улучшение обеспеченности питьевой водой 309 жителей д.Митрофанова д.Н-Малыхина 103 жителя Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–176,342 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 22,085 |  |
| 2. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Малютина Катыринского сельсовета – 150 м | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 264,713 | улучшение обеспеченности питьевой водой 120 жителей д. Малютина Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –235,250 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 29,463 |  |
| 3 | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Закубановка Никольского сельсовета – 1шт | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 198,427 | улучшение обеспеченности питьевой водой 11 жителей д.Закубановка Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–176,342 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 22,085 |  |
| 4. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Верхняя Мазнева Никольского сельсовета – 1шт | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 198,427 | улучшение обеспеченности питьевой водой 15 жителей д.Верхняя Мазнева Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–176,342 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 22,085 |  |
| 5. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Донцы Артюховского сельсовета – 1шт | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 198,427 | улучшение обеспеченности питьевой водой 33 жителей д.Донцы Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–176,342 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 22,085 |  |
| 6. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Артюховка Артюховского сельсовета – 150 м | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 264,713 | улучшение обеспеченности питьевой водой 283 жителей д.Артюховка Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–235,250 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 29,463 |  |
| 7. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Охочевка Плотавского сельсовета – 1шт | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 198,427 | улучшение обеспеченности питьевой водой 52 жителей д.Охочевка Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–176,342 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 22,085 |  |
| 8. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Охочевка Плотавского сельсовета – 120 м | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 211,580 | улучшение обеспеченности питьевой водой 52 жителей д.Охочевка Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–188,031 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 23,549 |  |
| 9. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Алябьева Филипповского сельсовета – 150 м | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 264,713 | улучшение обеспеченности питьевой водой 144 жителей д.Алябьева Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–235,250 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 29,463 |  |
| 10. | Текущий ремонт водопроводной сети в х..Журавлинский Лобазовского сельсовета – 150 м | 1-4 квартал 2017 г. | Всего – 590,405 | улучшение обеспеченности питьевой водой 119 жителей х.Журавлинский Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета–524,509 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета– 65,896 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Нижняя Малыхина Катыринского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 125 жителей д.Нижняя МАлыхина Катыринскогосельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 3,901 |  |
| 2. | Текущий ремонт водонапорной башни с.Лозовское Катыринского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 247 жителей с.Лозоаское Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 3,901 |  |
| 3. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Митрофанова Катыринского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 299 жителей д.Митрофанова Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 3,901 |  |
| 4 | Текущий ремонт водонапорной башни д.Реутова Катыринского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 111 жителей д.Реутова Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 3,901 |  |
| 5 | Текущий ремонт водонапорной башни д.Нижняя Воробжа Черницынского сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 117,802 | улучшение обеспеченности питьевой водой 365 жителей д.Нижняя Воробжа Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –110,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 7,802 |  |
| 6 | Текущий ремонт водонапорной башни д.Анахина Черницынского сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 88,913 | улучшение обеспеченности питьевой водой 681 жителей д.Анахина Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,913 |  |
| 7. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Лютчина Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 244 жителей д.Лютчина, Свиридова, Адоева Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 8. | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Молодежная с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 78,741 | улучшение обеспеченности питьевой водой 617 жителей ул.Молодежная, Победы, Заводская с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –70,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,741 |  |
| 9. | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Комсомольская с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 819 жителей ул.Комсомольская и Симоненко с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 10 | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Мирная с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 387 жителей ул.Мирная с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 11 | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Городская с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 587 жителей ул.Городская, Школьная и Центральная с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 12. | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Парковая с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 297 жителей ул.Парковая с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 13. | Текущий ремонт водонапорной башни ул.Ломакина с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 86,339 | улучшение обеспеченности питьевой водой 490 жителей ул. Ломакина и Первомайская с.Дьяконово Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –80,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 6,339 |  |
| 14. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Ванина Большедолженковского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 485 жителей д.Ванина Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 15. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Авдеева Большедолженковского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 122 жителя д.Авдеева Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,9 |  |
| 16 | Текущий ремонт водонапорной башни д.Верхняя ГОрбулина Большедолженковского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 158 жителей д.Верхняя Горбулина и Нижняя Горбулина Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 17. | Текущий ремонт водонапорной башни х.Сеймский Большедолженковского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 102 жителя х.Сеймский Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 18. | Текущий ремонт водонапорной башни с.Большое Долженково Большедолженковского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 555 жителей в с.Большое Долженково Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 19. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Стоянова Никольского сельсовета сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 117,802 | улучшение обеспеченности питьевой водой 46 жителей д.Стоянова и д.Дюмина Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –100,0* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -17,802 |  |
| 20. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Шуклинка Никольского сельсовета сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 17 жителей д.Шуклинка Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –50,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -8,901 |  |
| 21. | Текущий ремонт водонапорной башни д.Провоторова Никольского сельсовета сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 56 жителей д.Провоторова Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –50,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -8,901 |  |
| 22. | Текущий ремонт водонапорной башни в с.Быканово Никольского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 37 жителей с.Быканово Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –50,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,901 |  |
| 23 | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Верхняя Мазнева Никольского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 38 жителей д.Верхняя Мазнева Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –50,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,901 |  |
| 24 | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Закубановка Никольского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 58,901 | улучшение обеспеченности питьевой водой 15 жителей д.Закубановка Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –50,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,901 |  |
| 25 | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Артюховка Артюховского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 78,741 | улучшение обеспеченности питьевой водой 283 жителя д.Артюховка Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –70,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 8,741 |  |
| 26. | Текущий ремонт водонапорной башни в х.Лебедин Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 104 жителя х.Лебедин Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 27. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Юрьевка Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 53 жителя д.Юрьевка Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 28. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Лобазовка Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 202 жителя д.Лобазовка Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 29. | Текущий ремонт водонапорной башни в д.Гремячка Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 220 жителей д.Гремячка Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 30. | Текущий ремонт водонапорной башни в х.Первомайский Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 49 жителей х.Первомайский Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 31. | Текущий ремонт водонапорной башни в с.Журавлино Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 273 жителя с.Журавлино Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 32. | Текущий ремонт водонапорной башни в х.Горбулино Лобазовского сельсовета – 1шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 60,922 | улучшение обеспеченности питьевой водой 118 жителей х.Горбулино и части с.Журавлино Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –55,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 5,922 |  |
| 33 | Текущий ремонт водонапорной башни в п.Скрипкин Плотавского сельсовета – 2шт | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 117,802 | улучшение обеспеченности питьевой водой 55 жителей п.Скрипкин и 85 жителей д.Плотава Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –100,0* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -17,802 |  |
| 34 | Текущий ремонт водопроводной сети на х.Чермошной Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 24,871 | улучшение обеспеченности питьевой водой 7 жителей х.Чермошной Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –20,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -4,871 |  |
| 35 | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Лютчтина,д. Адоева д.Свиридова Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 24,871 | улучшение обеспеченности питьевой водой 244 жителя в д.Лютчина, Адоева, д.Свиридова Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –20,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -4,871 |  |
| 36 | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Молодежная, ул.Победы, ул.Заводская в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 32,143 | улучшение обеспеченности питьевой водой 617 жителей улиц Молодежная, Победы, Заводская в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –30,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -2,143 |  |
| 37 | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Комсомольская и ул.Симоненко с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 44,727 | улучшение обеспеченности питьевой водой 819 жителей улиц Комсомольская и Симоненко в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –40,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -4,727 |  |
| 38. | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Мирная в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 29,968 | улучшение обеспеченности питьевой водой 387 жителей на ул.Мирная в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –20,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -9,968 |  |
| 39. | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Городская, Школьная,Центральная в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 24,871 | улучшение обеспеченности питьевой водой 587 жителей улиц Городская, Школьная, Центральная в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –20,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -4,871 |  |
| 40. | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Парковая в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 34,602 | улучшение обеспеченности питьевой водой 297 жителей улицы Парковая в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –30,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -4,602 |  |
| 41. | Текущий ремонт водопроводной сети в ул.Ломакина и ул.Первомайская в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 39,187 | улучшение обеспеченности питьевой водой 490 жителей улиц Ломакина и Первомайская в с.Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –30,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -9,187 |  |
| 42. | Текущий ремонт водопроводной сети в д.Артюховка Артюховского сельсовета сельсовета– | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 25,534 | улучшение обеспеченности питьевой водой 283 жителя в д.Артюховка Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –20,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета -5,534 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Строительство третьей очереди водопровода в д. Анахина – 300 м | 2-4 квартал 2019 г. | Всего – 15000,00 | обеспечение питьевой водой 1250 жителей д. Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –14250,00* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 750,00 |  |
| 2. | Текущий ремонт водозаборной скважины в д. Н. Воробжа – 1 шт | 2-4 квартал 2019 г | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 360 жителей д. Н. Воробжа Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,0* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 3. | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Охочевка – 150 м | 2-4 квартал 2019 г | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 60 жителей д. Охочевка Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,0* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 4. | Текущий ремонт водопроводной сети в с. Дьяконово – 150 м | 2-4 квартал 2019 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 300 жителей с. Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,0* |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |

*Объем средств из областного бюджета предполагаемый.

П Е Р Е Ч Е Н Ь     М Е Р О П Р И Я Т И Й

Подпрограммы 2

«Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» муниципальной программы     «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, преданных органам местного самоуправления сельских поселений по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. | 2016 год | Всего – 671,2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе несанкционированных свалок, в 10-ти сельских советах района |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 671,2 |  |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции и сети напорной канализации для спортивного комплекса, расположенного в п.Прямицыно Октябрьского района Курской области | 2016 год | Всего – 1922,3 | Прирост мощности: КНС – 1станция, мощностью - 4 м3/час, сеть канализации протяженностью 185 п.м |
|  |  |  | Субсидия из областного бюджета –1826,2 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета 96,1 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, преданных органам местного самоуправления сельских поселений по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. | 2017 год |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе несанкционированных свалок, в 10-ти сельских советах района |
| 2018 год. |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2018 год |  | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО. Организация и вывоз бытовых отходов и мусора. | 2018 год |  | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
| 3. | Проведение экологического конкурса | 2018 год |  | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Боьшедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2018 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2019 год | Всего – 90,00 | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО. Организация и вывоз бытовых отходов и мусора. | 2019 год | Всего – 680,0 | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 680,0 |  |
| 3. | Проведение экологического конкурса | 2019 год | Всего – 15,00 | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
|  |  |  | Средства местного бюджета –15,00 |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Старковского, Филипповского, Никольского, Плотавского, Лобазовского, Артюховского сельсоветов Октябрьского района | 2019 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- | --- |

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

- Оценка осуществляется по следующим критериям:

  - Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

Иф

Иi  = -------- х 100%

Ипл

Иi   – оценка достижения запланированных результатов, %;

Иф  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ипл   - плановые значения.

Среднее значение целевых показателей за отчетный период считается по формуле:

SUM Иi

Иk  = -------------

N

Иk   – оценка достижения запланированных результатов

SUM Иi  -  сумма фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

N    -   число показателей.

  - Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф факт

Фи  = ------------- х 100%

Ф план

Фи   – оценка уровня финансирования мероприятий

Ффакт  -  фактический уровень финансирования

Фплан  -  объем финансирования предусмотренный Программой

  - Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф

Ми  = -------- х 100%

Фпл

Ми   – степень выполнения мероприятий программы

Мф  - количество мероприятий Программы фактически реализованных

за отчетный период

Мпл   - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период

  - Оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы  определяется по формуле:

И k

К  = ------------- х 100%

Ф и

К   – коэффициент эффективности Программы

Иk  - оценка достижения запланированных результатов

Фи   - оценка уровня запланированных мероприятий

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Программы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Программы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Программы составляет не менее 75%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- | --- |

Прогнозируемые значения целевых

индикаторов и показателей

муниципальной программы

| «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» Наименование индикатора | Ед. изм | Всего | План реализации по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| водонапорных башен | шт | 80 | 5 | 7 | 5 | 36 | 0 |
| водопроводных сетей | пм | 2994 | 100 | 970 | 1270 | 54 | 600 |
| водозаборных скважин (установок) | шт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | жителей | 14289 | 425 | 2906 | 1189 | 8349 | 1420 |
| Количество населенных пунктов, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы объекты водоснабжения | ед | 32 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 |
| Обеспечение муниципального образования «Октябрьский район» необходимой проектно-сметной документацией для строительства объектов водоснабжения | комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района Курской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ликвидируемых на территории района несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района аварийных деревьев больных и малоценных насаждений | ед | 140 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| Строительство объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция (КНС) | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |