АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

  - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2018г.  №1131

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016 - 2020 годы» (в редакции постановления от 12.02.2018г. №139, от 13.08.201г. №725)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», распоряжением Администрации Курской области от 22.02.2016  №64-ра, Федеральным законом  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 №802 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного строительства», государственной программой Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №716-па (с изменениями и дополнениями) Администрация Октябрьского района Курской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.02.2018г. №139 в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям Черных Ю.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Октябрьского района

Курской области                                                              	  О.А.Быковский

|  |  | Утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.02.2018г. №139 (в редакции постановления от 24.12.2018 №1131) |
| --- | --- | --- |

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» |
| --- | --- |
| Цели Программы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи Программы | предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья; создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; переселение граждан из аварийного жилого фонда. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Программы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы» подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области |
| Финансирование программы | Средства местного бюджета: подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» - 597,300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 118,5 тыс. рублей, 2017 год – 118,5 тыс. рублей, 2018 год – 123,3 тыс. рублей, 2019 год – 118,5 тыс. рублей, 2020 год – 118,5 тыс. рублей. подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» - 3803,217 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 673,537 тыс. рублей, 2017 год – 629,577 тыс. рублей, 2018 год – 892,111 тыс. рублей, 2019 год – 1375,692 тыс. рублей, 2020 год – 232,3 тыс. рублей. подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 29950,828 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 3701,60 тыс. рублей, 2017 год – 840,00 тыс. рублей, 2018 год – 7215,334 тыс. рублей, 2019 год – 6786,894 тыс. рублей, 2020 год – 5407,00 тыс. рублей. подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» -3690,225 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 0,00 тыс. руб; 2017год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 1722,105 тыс. рублей; 2020год – 1968,120 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники: подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» - 10024,242 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 4041,219 тыс. рублей, 2017 год – 1282,831 тыс. рублей, 2018 год – 1698,696 тыс. рублей, 2019 год – 1607,996 тыс. рублей, 2020 год – 1393,5 тыс. рублей. подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 68461,250 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 41071,82 тыс. рублей, 2017 год – 0,0 тыс. рублей, 2018 год – 1171,464 тыс. рублей, 2019 год – 26217,966 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей. подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»» -40152 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 4152 тыс. руб; 2017год - 8000 тыс. рублей; 2018 год - 12 000 тыс. рублей; 2019 год -8000 тыс. рублей; 2020год -8000 тыс. рублей. подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» -3690,225 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 0,00 тыс. руб; 2017год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 1722,105 тыс. рублей; 2020год – 1968,120 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | ежегодная постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее 5 семей; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, - 20 семей, в том числе 2016 год – 4, 2017 год – 3, 2018 год – 3, 2019 год – 5, 2020 год - 5; Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области – 49 ед., в том числе 2018 год – 16, 2019 год – 33. обеспечение объема ввода жилья в 2016 году до 9800 кв. метров общей площади жилья в год, в 2017 году - 9541 кв. метров общей площади жилья в год, в 2018 году- 9817 кв.м., в 2019 году -10733 кв. метров общей площади, к 2020 году - до 11944 кв. метров общей площади жилья в год Количество расселенных жилых помещений 8 квартир (2019 год – 4, 2020 год – 4), расселенная площадь жилых помещений 396 м2, количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда 22 человека. |

«Обобщенная характеристика муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

и подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»;

подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  сельских поселений Октябрьского  района Курской области»;

подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»;

подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы».

В рамках подпрограммы 1 предлагается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по обеспечению проживающих в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством предоставления бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий.

Ожидаемым результатом реализации указанного мероприятия является обеспечение ежегодной постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее 5 семей.

В рамках подпрограммы 2 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1 –обеспечение жильем отдельных категорий граждан по направлению – реализация мероприятия по обеспечению молодых семей в улучшении жилищных условий на территории сельских поселений Октябрьского района Курской области. (далее основное мероприятие №1)

Основное мероприятие №1 направлено на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории сельских поселений Октябрьского района Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация основного мероприятия №1 будет осуществляться посредством: софинансирования расходных обязательств из средств местного бюджета по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, согласно Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение №1 к подпрограмме 2).

Ожидаемым непосредственным результатом реализации основного мероприятия №1 является улучшение жилищных условий молодых семей.

Основное мероприятие №2 направлено на организацию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карт-планов территории.

Реализация основного мероприятия №2 будет осуществляться посредством софинансирования расходных обязательств из средств местного бюджета на выполнение мероприятий по подготовке карт (планов) для установления границ населенных пунктов и внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований в границах населенных пунктов.

В рамках подпрограммы 3 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение 7-ми населенных пунктов Никольского сельсовета, строительство до 01.11.2016 года 25,4 км. газопровода, газификация 85 домовладений

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение 3-х населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство до 30.12.2018 года 1,506 км. газопровода, газификация 36 домовладений

Основное мероприятие 3 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 4,618 км, газификация 45 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы

Основное мероприятие 4 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 13,068 км, газификация 114 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является ремонт объектов водоснабжения поселений     – водопроводных сетей – 12,5 км, водонапорных башен – 5шт, водозаборных скважин - 61

В рамках подпрограммы 4 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является ввод в эксплуатацию  51835 кв.м. жилья.

Осуществление поэтапного перевода в электронный вид оказываемых услуг в области градостроительной деятельности.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством:

предоставления иных межбюджетных трансфертов из средств местного бюджета бюджетам сельских поселения, в том числе на проведение текущего ремонта водопроводных сетей и ремонта и замены насосов на водозаборных скважинах.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является обеспечение работоспособности коммунальных систем.

В рамках подпрограммы 5 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

- выполнение обязательств перед гражданами, проживающим в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании;

- улучшение состояния здоровья населения.

«Обоснование выделения подпрограмм»

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления Октябрьского района Курской области.

Одним из основных инструментов реализации программы является постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия».

Одним из основных инструментов достижения целей решения проблемы улучшения жилищных условий молодых семей, является  подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области», реализуемой в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»         основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2025 годы и основного мероприятия 1.02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 №716-па (с последующими изменениями и дополнениями), а так же организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №321-ФЗ «О кадастровой  деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»

Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» позволит поддерживать в работоспособном состоянии имеющиеся системы водоснабжения и газоснабжения, а также осуществлять бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры.

Реализация подпрограммы 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»   осуществляется путем:

обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм;

проведение инвентаризации индивидуального жилищного фонда с целью выявления построенных и эксплуатируемых жилых домов, но не зарегистрированных в установленном порядке в органах юстиции администрацией  района совместно  с администрациями сельских поселений;     	предоставления социальных выплат для обеспечения жильем в установленном порядке за счет средств соответствующих бюджетов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации, снижению социальной напряженности в обществе.

Реализация подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области осуществляется путем:

- расселения в благоустроенное жилье жителей аварийного жилого дома, расположенного на территории Октябрьского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- снижение риска

Таким образом, в состав муниципальной программы включены:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия».

подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области».

подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений Октябрьского  района Курской области».

подпрограмма 4  «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы».

подпрограмма 5  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2016-2020 годах составит 32040,878 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» - 597,300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 118,5 тыс. рублей; 2017 год – 118,5 тыс. рублей; 2018 год – 123,3 тыс. рублей; 2019 год – 118,5 тыс. рублей; 2020 год – 118,5 тыс. рублей.

Привлечение средств других бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы 1 не планируется. Перечень программных мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении №1 к подпрограмме 1 муниципальной программы;

- подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» - 3802,525 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 673,537 тыс. рублей,   2017 год – 629,577 тыс. рублей,   2018 год – 892,111 тыс. рублей, 2019 год – 1375,000 тыс. рублей, 2020 год – 232,3 тыс. рублей. Перечень программных мероприятий подпрограммы 2 указан в приложении №2 к подпрограмме 2. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов в объеме, согласно приложению №2 к подпрограмме;

подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 23950,828 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 3701,6 тыс. рублей,    2017 год –840,00 тыс. рублей,  2018 год – 7215,334 тыс. рублей, 2019 год – 6786,894 тыс. рублей,  2020 год – 5407,0 тыс. рублей. Перечень программных мероприятий подпрограммы 3 указан в приложении №1 к подпрограмме. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета и внебюджетных средств в объеме, согласно приложению №1 к подпрограмме;

подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»   - 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 0,00 тыс. руб; 2017год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020год - 0,00 тыс. рублей. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета,  областного бюджета, местного бюджета средств с привлечением средств застройщиков в объеме, согласно приложению №1 к подпрограмме.

подпрограмма 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.- 3690,225 тыс.руб в том числе:  2016г. -0,00 тыс.руб, 2017 – 0,00 тыс.руб., 2018г- 0,00 тыс.руб, 2019г – 1722,105 тыс.руб., 2020г. – 1968,120 тыс.руб.. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, согласно приложению №1 к подпрограмме.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование подпрограммы | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; |
| Задачи Подпрограммы | предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья; создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Финансирование подпрограммы | Средства местного бюджета: подпрограмма 1 ««Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» - 597,300 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 118,5 тыс. рублей, 2017 год – 118,5 тыс. рублей, 2018 год – 123,3 тыс. рублей, 2019 год – 118,5 тыс. рублей, 2020 год – 118,5 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | по Подпрограмме 1: ежегодная постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее 5 семей; |

«Обобщенная характеристика  подпрограммы 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 гг

В рамках подпрограммы 1 предлагается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по обеспечению проживающих в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством».

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством предоставления бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий.

«Обоснование выделения подпрограммы»

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления Октябрьского района Курской области.

Одним из основных инструментов реализации программы является постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия».

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации, снижению социальной напряженности в обществе.

Таким образом, в состав муниципальной программы включена:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия».

Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение

условий реализации, прочие мероприятия»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 гг

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы1 муниципальной программы заключается в том, что подпрограмма обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета в 2016-2020 годах составит 597,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 118,5 тыс. рублей; 2017 год – 118,5 тыс. рублей; 2018 год – 123,3 тыс. рублей; 2019 год – 118,5 тыс. рублей; 2020 год – 118,5 тыс. рублей. Привлечение средств других бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы 1 не планируется. Перечень программных мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении №1 к подпрограмме.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Приложение1

к подпрограмме 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

"Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Обеспечение постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по обеспечению проживающих в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Бюджет Октябрьского района Курской области | 597,3 | 118,5 | 118,5 | 123,3 | 118,5 | 118,5 | 2016-2020гг. | Администрация Октябрьского района Курской области | Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее 5 семей в год |

Приложение №2

к подпрограмме 1 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение  подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

на 2016 - 2020 годы

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Подпрограммы | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 597,3 | 118,5 | 118,5 | 123,3 | 118,5 | 118,5 |
| Бюджет Октябрьского района | 597,3 | 118,5 | 118,5 | 123,3 | 118,5 | 118,5 |

Приложение №3

к подпрограмме1 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

для проведения эффективности реализации подпрограммы 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За период реализации Подпрограммы |
| Цель 1. Обеспечение постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семья | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

Приложение№4

к подпрограмме 1

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

"Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

МЕТОДИКА

Оценки эффективности и реализации подпрограммы 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия»

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области" на 2016 – 2020 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки является отчет исполнителей Подпрограммы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Подпрограммы (оценивается за весь период реализации Подпрограммы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Ф  x 100%

i

И  = ------------,

i       П

i

где:

И  -   степень   достижения    запланированного   результата   целевого

i

показателя;

Ф  - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П  - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM И

i

И  = ------------,

k        N

где:

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

SUM И  - сумма   оценок  достижения  запланированных  результатов  всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф  x 100%

ф

Ф  = ------------,

и        Ф

п

где:

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы;

и

Ф  - фактический объем финансирования мероприятий Подпрограммы;

ф

Ф  - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

М  = ------------,

и       М

п

где:

М  - показатель степени выполнения мероприятий Подпрограммы;

и

М  - количество  мероприятий  Подпрограммы,  фактически  реализованных  за

ф

отчетный период;

М  - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных  к  реализации в

п

отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Подпрограммы в целом определяется по следующей формуле:

И  x 100%

k

К = ------------,

Ф и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Подпрограммы;

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы.

и

5. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Подпрограммы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Подпрограммы составляет не менее 75%.

Если реализация Подпрограммы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского  района Курской области»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; |
| Задачи Подпрограммы | предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья; |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Подпрограмма | подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» |
| Финансирование программы | Средства местного бюджета: подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 3803,217 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 673,537 тыс. рублей, 2017 год – 629,577 тыс. рублей, 2018 год – 892,111 тыс. рублей, 2019 год – 1375,692 тыс. рублей, 2020 год – 232,3 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники: подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» - 10024,242 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 4041,219 тыс. рублей, 2017 год – 1282,831 тыс. рублей, 2018 год – 1698,696 тыс. рублей, 2019 год – 1607,996 тыс. рублей, 2020 год – 1393,5 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, - 20 семей Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области – 49 ед. |

«Обобщенная характеристика  подпрограммы 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского  района Курской области»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020годы

В рамках подпрограммы 2 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие №1–обеспечение жильем отдельных категорий граждан по направлению – реализация мероприятия по обеспечению молодых семей в улучшении жилищных условий на территории сельских поселений Октябрьского района Курской области. (далее основное мероприятие №1)

Основное мероприятие №1 направлено на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории сельских поселений Октябрьского района Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация основного мероприятия №1 будет осуществляться посредством: софинансирования расходных обязательств из средств местного бюджета по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, согласно Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение №1 к подпрограмме 2).

Ожидаемым непосредственным результатом реализации основного мероприятия №1 является улучшение жилищных условий молодых семей.

Основное мероприятие №2 направлено на организацию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

Реализация основного мероприятия №2 будет осуществляться посредством софинансирования расходных обязательств из средств местного бюджета на выполнение мероприятий по подготовке карт (планов) для установления границ населенных пунктов и внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований в границах населенных пунктов.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования - подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» - 13827,459 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 4714,756 тыс. рублей,   2017 год – 1912,408 тыс. рублей,   2018 год – 2590,807 тыс. рублей, 2019 год – 2983,688 тыс. рублей, 2020 год – 1625,8 тыс. рублей. Перечень программных мероприятий подпрограммы 2 указан в приложении №2 к подпрограмме. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов в объеме, согласно приложению №2 к подпрограмме.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Приложение 1

к подпрограмме 2«Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского  района Курской области»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

на 2016-2020годы

ПРАВИЛА

предоставления молодым семьям социальных выплат

на приобретение (строительство) жилья и их использования

1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок   предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  жилого  помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно -  жилой   дом,   социальная   выплата),   а   также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением  средств,  когда  оплата  цены  договора  купли-продажи предусматривается  в  составе  цены   договора   с   уполномоченной организацией  на  приобретение  жилого  помещения  экономкласса  на первичном рынке жилья);

б) для  оплаты  цены   договора   строительного   подряда   на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты  паевого взноса в полном размере,  после  уплаты  которого  жилое  помещение переходит в собственность молодой  семьи  (в  случае  если  молодая семья  или  один  из  супругов  в  молодой  семье  является  членом жилищного,    жилищно-строительного,    жилищного    накопительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при  получении  жилищного кредита,  в  том  числе  ипотечного,   или   жилищного   займа   на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной  организацией  на приобретение   в   интересах   молодой   семьи   жилого   помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на  оплату  цены договора купли-продажи  жилого  помещения  (в  случаях,  когда  это предусмотрено договором  с  уполномоченной  организацией)  и  (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и  уплаты  процентов  по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или  жилищным  займам  на приобретение  жилого  помещения  или  строительство  жилого   дома  за  исключением  иных  процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения  обязательств  по этим кредитам или займам.

2(1). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3. Право молодой семьи - участницы основного мероприятия №1 на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

4. Выдача  свидетельства  о  праве  на  получение   социальной выплаты по форме осуществляется администрацией Октябрьского района, отобранного Администрацией Курской области для участия в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты  выдачи,  указанной  в этом свидетельстве.

6. Участником основного мероприятия №1  может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является  гражданином  Российской  Федерации,  а  также неполная молодая семья,  состоящая  из  одного  молодого  родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и  одного  ребенка  и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на  день  принятия  органом  исполнительной  власти  субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи -  участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной  выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана  нуждающейся  в  жилом  помещении  в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,  либо иных денежных средств, достаточных для оплаты  расчетной  (средней) стоимости  жилья  в  части,  превышающей   размер   предоставляемой социальной выплаты.

7. В настоящих Правилах под нуждающимися  в  жилых  помещениях понимаются  молодые  семьи,  поставленные  на   учет   в   качестве нуждающихся в улучшении жилищных  условий  до  1 марта  2005 г.,  а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства  нуждающимися  в  жилых  помещениях после 1 марта 2005 г. по тем  же  основаниям,  которые  установлены статьей 51 Жилищного кодекса  Российской  Федерации  для  признания граждан  нуждающимися  в  жилых  помещениях,   предоставляемых   по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется администрациями сельсоветов Октябрьского района Курской области на основании соглашений, заключенных между Администрацией Октябрьского района Курской области и администрациями сельсоветов Октябрьского района Курской области, о передаче осуществления части полномочий муниципального района поселениям по решению вопросов местного значения.

8. Порядок  и  условия   признания   молодой   семьи   имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости  жилья  в  части, превышающей    размер    предоставляемой    социальной     выплаты, устанавливаются органом государственной власти  Курской области.

9. Право  на  улучшение  жилищных  условий  с   использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье  только  один раз. Участие в основном мероприятии №1 является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

а) 30 процентов   расчетной   (средней)    стоимости    жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, -  для  молодых семей, не имеющих детей;

б) 35 процентов   расчетной   (средней)    стоимости    жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, -  для  молодых семей, имеющих одного ребенка  или  более,  а  также  для  неполных молодых   семей,   состоящих   из   одного молодого   родителя    и одного ребенка или более.

11. В  случае  использования  социальной  выплаты   на   цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии  с  пунктом 10  настоящих  Правил  и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

12. В случае использования социальной выплаты   на   цель, предусмотренную подпунктом "е" пункта 2  настоящих  Правил,  размер социальной выплаты  устанавливается  в  соответствии  с  пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга  и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным  кредитом  или  займом,  за  исключением  иных  процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения  обязательств  по этим кредитам или займам.

13. Расчет размера социальной выплаты производится  исходя  из размера  общей   площади   жилого   помещения,   установленного   в соответствии  с  пунктом 15  настоящих  Правил,  количества  членов молодой  семьи -  участницы  подпрограммы  и  норматива   стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по  муниципальному  образованию,  в котором молодая семья включена в  список  участников  подпрограммы. Норматив   стоимости   1 кв. метра   общей   площади    жилья    по муниципальному образованию для расчета размера  социальной  выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра  общей  площади  жилья  по  Курской области, определяемой  Министерством  строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

14. Расчет размера социальной выплаты  для  молодой  семьи,  в которой  один  из  супругов  не  является  гражданином   Российской Федерации,  производится  в  соответствии  с  пунктом 13  настоящих Правил  исходя  из  размера   общей   площади   жилого   помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов  семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с  учетом  которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей  из  2 человек  (молодые  супруги  или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3  или  более  человек,  включающей помимо молодых супругов  одного  ребенка  или  более  (либо  семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или  более  детей), -  по 18 кв. метров на одного человека.

16. Расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  используемая  при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,

где:

Н - норматив стоимости  1 кв. метра  общей  площади  жилья  по муниципальному   образованию,   определяемый   в   соответствии   с требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади  жилого  помещения,  определяемый  в

соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

17. Размер   социальной   выплаты   рассчитывается   на   дату утверждения  органом  исполнительной  власти  Курской области  списков  молодых  семей -  претендентов   на   получение социальной  выплаты,  указывается  в  свидетельстве  о   праве   на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение  всего срока его действия.

18. Для  участия  в   подпрограмме   в   целях   использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д"  пункта 2 настоящих  Правил   молодая   семья   подает   в   орган   местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению N 1 в  2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с  указанием  даты  принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов,  удостоверяющих  личность  каждого  члена семьи;

в) копия  свидетельства  о  браке  (на   неполную   семью   не распространяется);

г) документ,   подтверждающий    признание    молодой    семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой  семьи  имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо  иные  денежные  средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

19. Для  участия  в   подпрограмме   в   целях   использования социальной  выплаты  в  соответствии  с   подпунктом "е"   пункта 2 настоящих  Правил   молодая   семья   подает   в   орган   местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме  согласно  приложению  N 2  к  настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается  заявителю  с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов,  удостоверяющих  личность  каждого  члена семьи;

в) копия  свидетельства  о  браке  (на   неполную   семью   не распространяется);

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);

е) документ, подтверждающий, что молодая семья  была  признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7  настоящих Правил на момент заключения кредитного договора  (договора  займа), указанного в подпункте "д" настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о  сумме  остатка  основного долга и сумме задолженности по  выплате  процентов  за  пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или  19,  31  и  32 настоящих Правил, могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних  членов  либо  иным  уполномоченным  лицом  при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

21. Орган  местного  самоуправления   организует   работу   по проверке  сведений,  содержащихся  в  документах,   предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил, и в  10-дневный  срок  со  дня представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе  в  признании  молодой  семьи  участницей  подпрограммы.   О принятом  решении  молодая  семья  письменно  уведомляется  органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

22. Основаниями  для  отказа   в   признании   молодой   семьи участницей основного мероприятия №1 являются:

а) несоответствие молодой семьи  требованиям,  предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление  или  представление  не  в  полном   объеме документов, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих Правил;

в) недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных  условий  с использованием социальной выплаты или  иной  формы  государственной поддержки за счет  средств  федерального  бюджета,  за  исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

23. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил.

24. Орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего  планируемому,  формирует  списки  молодых  семей - участников основного мероприятия №1 изъявивших  желание  получить  социальную выплату в планируемом году,  и  представляет  эти  списки  в  орган исполнительной власти Курской области.

25. Порядок формирования  органом   местного   самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших  желание получить социальную  выплату  в  планируемом году,  и  форма  этого списка  определяются   органом   исполнительной   власти   Курской области.  В  первую  очередь   в   указанные   списки включаются молодые семьи - участники основного мероприятия №1, поставленные  на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

26. Орган исполнительной власти Курской области на  основании  списков  молодых  семей -  участников  основного мероприятия №1, изъявивших желание получить социальную выплату в  планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые  планируется  выделить  на   софинансирование   мероприятий подпрограммы  из  бюджета  Курской области и (или) местных бюджетов на соответствующий год, и (при  наличии)  средств, предоставляемых   организациями,    участвующими    в    реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих  жилищные кредиты и займы, формирует  и  утверждает  сводный  список  молодых семей -  участников  подпрограммы,  изъявивших   желание   получить социальную  выплату  в  планируемом году,  по  форме,  утверждаемой государственным  заказчиком  подпрограммы.  Такой  сводный   список представляется органом исполнительной  власти  Курской области государственному   заказчику   подпрограммы   в   сроки, установленные государственным заказчиком подпрограммы.

27. После  утверждения  Правительством  Российской   Федерации размера  субсидии,  предоставляемой  бюджету  Курской области на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком основного мероприятия №1  этих  сведений  до  органов  исполнительной власти Курской области орган  исполнительной  власти Курской области на основании сводного списка  молодых семей -  участников  основного мероприятия №1,  изъявивших   желание   получить

социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема  субсидий, предоставляемых  из   федерального   бюджета,   размера   бюджетных ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете  Курской области и (или)  местных  бюджетах  на  соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, и (при наличии) средств, предоставляемых   организациями,    участвующими    в    реализации основного мероприятия №1, за исключением организаций, предоставляющих  жилищные кредиты и займы, утверждает списки молодых семей - претендентов  на получение социальных выплат в соответствующем году. В случае если на момент  формирования  органом  исполнительной власти  Курской области списков  молодых   семей - претендентов на получение социальных выплат в  соответствующем году возраст одного из членов  молодой  семьи  превышает  35 лет,  такая семья подлежит исключению  из  списка  молодых  семей -  участников основного мероприятия №1  в порядке, установленном органом исполнительной власти Курской области.

28. Орган исполнительной власти Курской области в течение  10 дней  со  дня  утверждения  списков  молодых  семей - претендентов на получение социальных выплат в  соответствующем году доводит  до  органов  местного  самоуправления   лимиты   бюджетных обязательств, предусмотренных на  предоставление  субсидий  местным бюджетам из бюджета Курской области,  и  выписки  из утвержденного списка  молодых  семей -  претендентов  на  получение социальных выплат в соответствующем году. Орган местного  самоуправления  доводит  до  сведения  молодых семей -  участников  основного мероприятия №1,  изъявивших   желание   получить социальную   выплату   в   соответствующем году,   решение   органа исполнительной власти  Курской области по  вопросу включения их в список молодых  семей -  претендентов  на  получение социальных выплат в соответствующем году.

29. Орган местного самоуправления  в  течение  5 рабочих  дней после  получения  уведомления  о  лимитах  бюджетных  обязательств, предусмотренных на  предоставление  субсидий  из  бюджета  Курской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим  подтвердить  факт  и  дату оповещения, молодые семьи - претендентов  на  получение  социальной выплаты  в  соответствующем году  о   необходимости   представления документов  для  получения  свидетельства  о  праве  на   получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия  получения и  использования  социальной  выплаты,  предоставляемой  по   этому свидетельству.

30. В течение одного  месяца  после  получения  уведомления  о лимитах  бюджетных  ассигнований  из  бюджета  Курской области, предназначенных для  предоставления  социальных  выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым  семьям - претендентам на  получение  социальных  выплат  в  соответствии  со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным органом исполнительной  власти Курской области. Орган  исполнительной  власти  Курской области может вносить в установленном им порядке изменения  в  утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных  выплат в соответствующем году, в случае если молодые  семьи -  претенденты на  получение  социальной  выплаты   не   представили   необходимые документы  для  получения  свидетельства  о  праве   на   получение социальной выплаты  в  установленный  пунктом 31  настоящих  Правил срок, или  в  течение  срока  действия  свидетельства  о  праве  на получение социальной выплаты  отказались  от  получения  социальной выплаты,  или  по  иным  причинам  не смогли  воспользоваться  этой социальной выплатой.

31. Для  получения  свидетельства   о   праве   на   получение социальной  выплаты  молодая  семья -   претендент   на   получение социальной выплаты в соответствующем году в течение  одного  месяца после   получения   уведомления   о   необходимости   представления документов  для  получения  свидетельства  о  праве  на   получение социальной выплаты направляет в орган  местного  самоуправления  по месту своего  постоянного  жительства  заявление  о  выдаче  такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д"  пункта 18  настоящих Правил, - в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил;

б) предусмотренные  подпунктами "б" - "д"  и   "ж"   пункта 19 настоящих Правил, - в  случае  использования  социальных  выплат  в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил.

32. В заявлении о выдаче свидетельства о  праве  на  получение социальной  выплаты  молодая  семья  дает  письменное  согласие  на получение социальной выплаты  в  порядке  и  на  условиях,  которые установлены настоящими Правилами.

33. Орган  местного  самоуправления   организует   работу   по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящих Правил. Основаниями для отказа  в  выдаче  свидетельства  о  праве  на получение  социальной  выплаты  являются  нарушение  установленного пунктом 31  настоящих  Правил   срока   представления   необходимых документов  для  получения   свидетельства,   непредставление   или представление   не   в   полном   объеме   указанных    документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а   также   несоответствие   жилого   помещения   (жилого    дома), приобретенного   (построенного)   с   помощью   заемных    средств, требованиям пункта 38 настоящих Правил.

34. При возникновении у молодой семьи - участницы основного мероприятия №1  обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший это  свидетельство,  заявление  о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К  таким обстоятельствам  относятся  утрата  (хищение)   или   порча   этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой  семье представить  его  в  установленный  срок  в  банк,  отобранный  для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам основного мероприятия №1  (далее - банк). В  течение  30 дней  со  дня  получения  заявления  о   замене свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты   орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство,  выдает  новое свидетельство о праве на получение социальной  выплаты,  в  котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий  оставшемуся  сроку действия.

35. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной  форме  путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке,  на  основании  заявки  банка  на  перечисление  бюджетных средств. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его  выдачи  сдает  это  свидетельство  в банк. Свидетельство  о  праве  на  получение   социальной   выплаты, представленное в банк по  истечении  месячного  срока  со  дня  его выдачи, банком не принимается. По истечении  этого  срока  владелец свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящих  Правил, в орган местного  самоуправления,  выдавший  это  свидетельство,  с заявлением о его замене. Банк проверяет соответствие данных, указанных в  свидетельстве о праве на получение социальной  выплаты,  данным,  содержащимся  в документах, удостоверяющих личность владельца этого  свидетельства, а также своевременность представления  указанного  свидетельства  в банк. Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет  для  учета  средств,  предоставленных  в  качестве социальной  выплаты.  В  случае  выявления  несоответствия  данных,

указанных в свидетельстве о праве на получение социальной  выплаты, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство  о праве на получение социальной выплаты его владельцу.

36. В  договоре  банковского  счета  устанавливаются   условия обслуживания банковского счета,  порядок  взаимоотношений  банка  и владельца свидетельства о праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт банковский счет  (далее -  распорядитель  счета),  а также порядок перевода средств  с  банковского  счета.  В  договоре банковского счета могут  быть  указаны  лицо,  которому  доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления  поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. Договор банковского счета заключается на срок,  оставшийся  до истечения  срока  действия  свидетельства  о  праве  на   получение социальной  выплаты,  и  может  быть  расторгнут  в  течение  срока действия договора по письменному заявлению распорядителя  счета.  В случае досрочного расторжения договора банковского счета  (если  на указанный  счет  не  были  зачислены  средства,  предоставляемые  в качестве  социальной  выплаты)  банк  выдает  распорядителю   счета справку о расторжении договора банковского счета  без  перечисления средств социальной выплаты.  Свидетельство  о  праве  на  получение социальной  выплаты,  представленное  в  банк,   после   заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.

37. Банк представляет ежемесячно,  до  10-го  числа,  в  орган местного самоуправления информацию по  состоянию  на  1-е  число  о фактах  заключения  договоров  банковского  счета   с   владельцами свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об  отказе  в заключении  договоров,  их  расторжении  без  зачисления   средств, предоставляемых в качестве социальной  выплаты,  и  о  перечислении средств с банковского счета в  счет  оплаты  приобретаемого  жилого помещения (строительства жилого дома).

38. Распорядитель счета имеет  право  использовать  социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках  жилья или  для  строительства  жилого   дома,   отвечающих   требованиям, установленным  статьями  15  и  16  Жилищного  кодекса   Российской Федерации, благоустроенных  применительно  к  условиям  населенного пункта, в котором  приобретается  (строится)  жилое  помещение  для постоянного проживания. Приобретаемое   жилое   помещение   должно   находиться    или строительство  жилого  дома  должно  осуществляться  на  территории субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти которого включил   молодую   семью -   участницу   подпрограммы   в   список претендентов на получение социальной выплаты. Общая площадь  приобретаемого  жилого  помещения  (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена  молодой  семьи,  учтенного при расчете  размера  социальной  выплаты,  не  может  быть  меньше учетной  нормы  общей  площади  жилого   помещения,   установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. Молодые семьи -  участники  подпрограммы  могут  привлекать  в целях приобретения жилого  помещения  (строительства  жилого  дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала  и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми  организациями и (или) физическими лицами.

39. Для   оплаты   приобретаемого   жилого    помещения    или строительства жилого дома распорядитель счета представляет  в  банк договор банковского счета, договор купли-продажи  жилого  помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности на  приобретаемое  жилое  помещение (построенный  жилой  дом)  и  документы,   подтверждающие   наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения  или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В  договоре  купли-продажи  жилого  помещения   или   договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства  о  праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата  выдачи,  орган местного  самоуправления,  выдавший  свидетельство)  и  банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения  или  жилого  дома,  приобретаемого  или строящегося  на  основании  этого  договора  купли-продажи   жилого помещения или договора строительного подряда, а также  определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

40. В  случае  приобретения  жилого   помещения   экономкласса уполномоченной  организацией,  осуществляющей  оказание  услуг  для молодых  семей -  участников  основного мероприятия №1,   распорядитель   счета представляет  в  банк  договор  банковского  счета  и   договор   с вышеуказанной   организацией.   Условия   примерного   договора   с уполномоченной     организацией     утверждаются      Министерством строительства   и   жилищно-коммунального   хозяйства    Российской Федерации. В  договоре  с  уполномоченной  организацией,   осуществляющей оказание  услуг  для  молодых  семей -   участников   основного мероприятия №1, указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного  самоуправления, выдавший  это  свидетельство),  уполномоченной  организации  и   ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты  суммы,  превышающей   размер   предоставляемой   социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

41. В случае использования социальной выплаты   на   цель, предусмотренную   подпунктом "г"   пункта 2    настоящих    Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа);

в) в   случае   приобретения   жилого   помещения -    договор купли-продажи жилого помещения;

г) в случае строительства жилого дома - договор  строительного подряда.

42. В случае  использования  социальной  выплаты   на   цель, предусмотренную   подпунктом "е"   пункта 2    настоящих    Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа);

в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

г) справка  кредитора   (заимодавца)   об   оставшейся   части основного долга и  сумме  задолженности  по  выплате  процентов  за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

43. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются  в  общую  собственность  всех  членов  молодой  семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты. В случае использования средств  социальной  выплаты  на  цели, предусмотренные подпунктами "г" и "е"  пункта 2  настоящих  Правил, допускается  оформление   приобретенного   жилого   помещения   или построенного жилого дома в собственность  одного  из  супругов  или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье  имя  оформлено  право собственности на жилое помещение  или  жилой  дом,  представляет  в орган местного самоуправления нотариально заверенное  обязательство переоформить  приобретенное  с  помощью  социальной  выплаты  жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом  в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве  о праве на получение социальной выплаты, в  течение  6 месяцев  после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

44. В  случае  направления   социальной   выплаты   на   цель, предусмотренную   подпунктом "в"   пункта 2    настоящих    Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной  сумме  паевого  взноса, необходимой  для  приобретения  им  права  собственности  на  жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;

в) выписку из реестра членов кооператива,  подтверждающую  его членство в кооперативе;

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче  жилого  помещения  в  пользование члена кооператива.

45. В  случае  направления   социальной   выплаты   на   цель, предусмотренную   подпунктом "б"   пункта 2    настоящих    Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности,  постоянного (бессрочного) пользования или  пожизненного  наследуемого  владения членов молодой семьи на земельный участок;

б) разрешение на  строительство,  выданное  одному  из  членов молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади  жилого  дома,  планируемого  к  строительству,  и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.

46. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных  пунктами 39-42,  44  и   подпунктами "а"   и   "б" пункта 45 настоящих Правил, осуществляет  проверку  содержащихся  в них сведений.

В  случае  вынесения  банком  решения  об  отказе  в  принятии договора   купли-продажи   жилого    помещения,    документов    на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42,  44  и подпунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих Правил, либо об отказе  в оплате расходов на основании этих документов или уплате  оставшейся  части  паевого  взноса  распорядителю  счета  вручается  в  течение 5 рабочих   дней   со   дня    получения    указанных    документов соответствующее уведомление в письменной форме с  указанием  причин отказа.  При  этом  документы,  принятые   банком   для   проверки, возвращаются. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения,  документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42,  44 и подпунктами "а" и "б"  пункта 45  настоящих  Правил,  хранятся  в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения  решения  о принятии договора купли-продажи  жилого  помещения,  документов  на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42,  44  и подпунктами "а" и "б"  пункта 45  настоящих  Правил,  направляет  в орган местного  самоуправления  заявку  на  перечисление  бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов.

47. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней  со дня получения от банка заявки на перечисление средств  из  местного бюджета на банковский счет проверяет ее на  соответствие  данным  о выданных свидетельствах о праве на получение социальной  выплаты  и при их соответствии перечисляет банку средства,  предоставляемые  в качестве социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление указанных  средств  не   производится,   о   чем   орган   местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

48. Перечисление средств с банковского счета  лицу,  в  пользу которого   распорядитель   счета   должен    осуществить    платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со  дня поступления  средств  из  местного   бюджета   для   предоставления социальной выплаты на банковский счет.

49. По соглашению сторон договор банковского счета может  быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял  договор  купли-продажи  жилого  помещения,   документы   на строительство и документы,  предусмотренные  пунктами 41, 42, 44  и подпунктами "а" и "б" пункта 45  настоящих  Правил,  но  оплата  не произведена;

б) в банк до истечения  срока  действия  договора  банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  о получении  им  документов  для  государственной  регистрации  права собственности на  приобретенное  жилое  помещение  или  построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной  регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права  собственности  на  приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом,  и  правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания  срока,  предусмотренного  в расписке   указанного   органа,   а   принятие   банком    договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 46 настоящих Правил.

50. Социальная  выплата  считается  предоставленной  участнику основного мероприятия №1 со дня исполнения  банком  распоряжения  распорядителя счета  о  перечислении  банком  зачисленных  на   банковский   счет распорядителя счета  средств  на  цели,  предусмотренные  пунктом 2 настоящих Правил.

51. Свидетельства о праве  на  получение  социальной  выплаты, находящиеся  в  банке,  погашаются  банком  в  устанавливаемом   им порядке.  Погашенные  свидетельства  подлежат  хранению  в  течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение  социальной  выплаты,  не предъявленные  в  банк  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

52. В случае если владелец свидетельства о праве на  получение социальной выплаты по какой-либо причине не  смог  в  установленный срок  действия  этого  свидетельства  воспользоваться   правом   на получение выделенной ему  социальной  выплаты,  он  представляет  в орган местного самоуправления, выдавший  свидетельство,  справку  о закрытии  договора  банковского  счета  без  перечисления   средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в  том  числе  на  дальнейшее  участие  в  основном мероприятии №1   на   общих основаниях.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Правилам предоставления

молодым семьям социальных выплат

на приобретение (строительство)

жилья и их использования

___________________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников основного мероприятия №1 "Обеспечение

жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:

супруг ___________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________

__________________________________________ "__" __________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________

__________________________________________________________________;

супруга __________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________

____________________________________________ "__" ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________

__________________________________________________________________;

дети:

___________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о  рождении  (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________

____________________________________________ "__" ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________

__________________________________________________________________;

___________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о  рождении  (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________

____________________________________________ "__" ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ______________________________________________

__________________________________________________________________.

С условиями основного мероприятия №1  "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _______________________________________   _________    _________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)                  (дата)

2) _______________________________________   _________    _________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)                  (дата)

3) _______________________________________   _________    _________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)                  (дата)

4) _______________________________________   _________    _________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)                  (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

- _______________________________________________________________

_______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

- _______________________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы

приняты "__" ____________ 20__ г.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________   __________    ______________________________

(должность лица ,                           подпись,            расшифровка подписи  принявшего заявление, дата)

Приложение №2

к подпрограмме №2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

к муниципальной программе

"Обеспечение доступным и комфортным  жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Бюджет Октябрьского района Курской области Федеральный и областной бюджеты | 2961,762 9483,332 | 673,537 4041,219 | 586,099 1108,917 | 734,826 1331,700 | 735,00 1607,996 | 232,3 1393,5 | 2016-2020гг | Администрация Октябрьского района Курской области | Получение молодыми семьями социальных выплат, в том числе по годам: 2016 - 4 семьи 2017 –3 семьи 2018 - 3 семьи 2019 - 5 семей 2020 - 5 семей |
| 1.2 | Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов и внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов. | Бюджет Октябрьского района Курской области Федеральный и областной бюджеты | 841,455 540,910* | 0,00 0,00 | 43,478 173,914* | 157,285 366,996* | 640,692 0,00 | 0,00 0,00 | 2017 -2020 гг 2017 – 2020 гг | Администрация Октябрьского района Курской области | Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области 2016- 0 ед. 2017- 3 ед. 2018- 16 ед. 2019- 0 ед. 2020- 0 ед. |

- Объем финансирования подлежит уточнению

Приложение №3

к подпрограмме 2 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение  подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016 - 2020 годы

| Источники финансирования, направления расходов | Всего за период реализации Подпрограммы | в том числе по годам, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 13 827,459 | 4 714,756 | 1 912,408 | 2 590,807 | 2 983,688 | 1 625,800 |
| Федеральный бюджет и областной бюджет | 10 024,242 | 4 041,219 | 1 282,831 | 1 698,696 | 1 607,996 | 1 393,500 |
| Бюджет октябрьского района | 3 803,217 | 673,537 | 629,577 | 892,111 | 1 375,692 | 232,300 |

Приложение №4

к подпрограмме 2 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

для проведения эффективности реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За период реализации Подпрограммы |
| Цель 1. Обеспечение жильем граждан сельских поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья | семья | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| 1.2 | Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области | ед | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 49 |

Приложение№5

к подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

МЕТОДИКА

Оценки эффективности и реализации

подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области" на 2016 – 2020 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки является отчет исполнителей Подпрограммы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Подпрограммы (оценивается за весь период реализации Подпрограммы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Ф  x 100%

i

И  = ------------,

i       П

i

где:

И  -   степень   достижения    запланированного   результата   целевого

i

показателя;

Ф  - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П  - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM И

i

И  = ------------,

k        N

где:

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

SUM И  - сумма   оценок  достижения  запланированных  результатов  всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф  x 100%

ф

Ф  = ------------,

и        Ф

п

где:

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы;

и

Ф  - фактический объем финансирования мероприятий Подпрограммы;

ф

Ф  - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

М  = ------------,

и       М

п

где:

М  - показатель степени выполнения мероприятий Подпрограммы;

и

М  - количество  мероприятий  Подпрограммы,  фактически  реализованных  за

ф

отчетный период;

М  - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных  к  реализации в

п

отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Подпрограммы в целом определяется по следующей формуле:

И  x 100%

k

К = ------------,

Ф и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Подпрограммы;

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы.

и

5. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Подпрограммы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Подпрограммы составляет не менее 75%.

Если реализация Подпрограммы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Подпрограмма | подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| Финансирование Подпрограммы | Средства местного бюджета: подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 23950,828 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 3701,6 тыс. рублей, 2017 год – 840,0 тыс. рублей, 2018 год – 7215,334 тыс. рублей, 2019 год – 6786,894 тыс. рублей, 2020 год – 5407,00 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники: подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 68461,250 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 41071,82 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год –1171,464 тыс. рублей, 2019 год – 26217,966 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | по Подпрограмме 3: газоснабжение 7-ми населенных пунктов Никольского сельсовета, строительство до 01.11.2016 года 25,4 км. газопровода, газификация 85 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы; газоснабжение 3-х населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2018г. 1,506 км, газификация 36 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы. газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 4,618 км, газификация 45 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы. газоснабжение 5-ти населенных пунктов Филипповского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 13,068 км, газификация 114 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы ремонт объектов водоснабжения поселений – водопроводных сетей – 12,5 км, водонапорных башен – 5шт, водозаборных скважин - 61 |

«Обобщенная характеристика подпрограммы 3

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»;

В рамках подпрограммы 3 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение 7-ми населенных пунктов Никольского сельсовета, строительство до 01.11.2016 года 25,4 км. газопровода, газификация 85 домовладений.

Основное мероприятие 2 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение 3-х населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство до 30.12.2018 года 1,506 км. газопровода, газификация 36 домовладений.

Основное мероприятие 3 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 4,618 км, газификация 45 домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы

Основное мероприятие 4 «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений района».

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является газоснабжение газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода до 30.12.2019г. 13,068 км, газификация 114домовладений - техническое обслуживание первичный пуск и пуско-наладочные работы

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем бюджетных инвестиций из бюджета Октябрьского района.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является ремонт объектов водоснабжения поселений     – водопроводных сетей – 12,5 км, водонапорных башен – 5шт, водозаборных скважин - 61

Обоснование выделения подпрограммы

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления Октябрьского района Курской области.

Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» позволит поддерживать в работоспособном состоянии имеющиеся системы водоснабжения, а также осуществлять бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации, снижению социальной напряженности в обществе.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы3 формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2016-2020 годах

подпрограмма 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» - 23950,828 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 3701,6 тыс. рублей,    2017 год –840,0 тыс. рублей,  2018 год – 7215,334 тыс. рублей, 2019 год – 6786,894 тыс. рублей,  2020 год – 5407,0 тыс. рублей. Перечень программных мероприятий подпрограммы 3 указан в приложении №3 к муниципальной программе. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета и внебюджетных средств в объеме, согласно приложению №1 к подпрограмме;

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Приложение №1

к подпрограмме 3 «Обеспечение качественными   коммунальными услугами населения сельских поселений» муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным  жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам сельских поселений Октябрьского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений – газоснабжение населенных пунктов д. Рожкова – д. Н. Мазнева – д. В. Мазнева – д. Дюмина – д. Провоторова – д. Косинова – д. Стоянова Октябрьского района Курской области | Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники | 92412,078 23950,828 68461,250 0,00 50644,420 9752,6 41071,82 0,00 | 44773,42 3701,6 41071,82 0,00 44773,42 3701,6 41071,82 0,00 | 840,00 840,00 0,0 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 | 8386,798 7215,334 1171,464 0,00 1817,0 1817,0 0,00 0,00 | 33004,86 6786,894 26217,966 0,00 1607,0 1607,0 0,00 0,00 | 5407,0 5407,0 0,00 0,00 1607,0 1607,0 0,00 0,00 | 2016 -2020 год | Администрация Октябрьского района Курской области | Газоснабжение 7-ми населенных пунктов Никольского сельсовета, строительство до 01.11.2016 года 25,4 км. газопровода, газификация 85 домовладений |
| 1.2 | Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений -газопровод высокого давления II категории к д.Волобуево, д.Большое Умрихино, д.Перькова Октябрьского района Курской области | Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники | 1233,120 61,656 1171,464 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1233,12 61,656 1171,464 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2018г | Администрация Октябрьского района Курской области | Газоснабжение 3-х населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газопровода высокого давления II категории до 30.12.2018г 1,506 км, газоснабжение 36 домовлад. |
| 1.3 | Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений -газоснабжение д.Соболева, д.Колосовка, д.Малая Умрихина,д.Большое Гостево, д.Малая Гостева Октябрьского района Курской области | Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники | 7810,190 390,510 7419,68 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7810,19 390,51 7419,68 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2019г | Администрация Октябрьского района Курской области | Газоснабжение 5-ти населенных пунктов Старковского сельсовета, строительство газораспределительных сетей среднего и низкого к 30.12.2018г 4,618км, газоснабжение 45 домовладений |
| 1.4 | Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений -газоснабжение д.Андриановка, д.Соколовка, хутор Ильича, д.Филиппова, д.Алябьева Октябрьского района Курской области | Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники | 19787,67 989,384 18798,286 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 197687,67 989,384 18798,286 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2019г | Администрация Октябрьского района Курской области | Газоснабжение 5-ти населенных пунктов Филипповского сельсовета, строительство газораспределительных сетей к 30.12.2018г 13,068 км газоснабжение 114 домовладений |
| 1.5 | «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | Всего, в т.ч. Бюджет Октябрьского района Курской области Областной бюджет Внебюджетные источники | 12936,678 12936,678 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5336,678 5336,678 0,00 0,00 | 3800,00 3800,00 0,00 0,00 | 3800,0 3800,0 0,00 0,00 | 2018-2020г | Администрация Октябрьского района Курской области | ремонт объектов водоснабжения поселений водопроводных сетей – 12,5 км, водонапорных башен – 5шт, водозаборных скважин - 61 |

Приложение №2

к подпрограмме 3 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение  подпрограммы 3 "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений Октябрьского района

Курской области» на 2016 - 2020 годы

| подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования, направления расходов | Всего за период реализации Подпрограммы |  | в том числе по годам, тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 92 412,078 |  | 44 773,420 | 840,000 | 8 386,798 | 33 004,860 | 5 407,000 |
| Федеральный бюджет и областной бюджет | 68 461,250 |  | 41 071,820 | 0,000 | 1 171,464 | 26 217,966 | 0,000 |
| Бюджет октябрьского района | 23 950,828 |  | 3 701,600 | 840,000 | 7 215,334 | 6 786,894 | 5 407,000 |

Приложение №3

к подпрограмме 3 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем  граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

для проведения эффективности и реализации  подпрограммы 3

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За период реализации Подпрограммы |
| 1 | газоснабжение 7-ми населенных пунктов Никольского сельсовета | км домовладения | 0 0 | 25,4 85 | - - | - - | - - | - - | 25,4 85 |
| 2 | Газоснабжение 3-х населенных пунктов | км домовладения | 0 0 |  |  | 1,506 36 | - - | - - | 1,506 36 |
| 3 | Газоснабжение 5-ти населенных пунктов | км домовладений | 0 0 |  |  | - - | 4,618 45 | - - | 4,618 45 |
| 4 | Газоснабжение 5-ти населенных пунктов | км домовладений | 0 0 |  |  | - - | 13,068 114 | - - | 13,068 114 |
| 5 | ремонт объектов водоснабжения поселений водопроводных сетей км, водонапорных башен – 5шт, водозаборных скважин - 61 | км шт шт | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3,1 2 18 | 4,2 1 21 | 5,2 2 22 | 12,5 5 61 |

Приложение№4

к подпрограмме 3

«Обеспечение качественными коммунальными услугами

населения сельских поселений» муниципальной программ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области"

на 2016 – 2020 годы

МЕТОДИКА

Оценки эффективности и реализации

подпрограммы 3

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений»

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки является отчет исполнителей Подпрограммы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Подпрограммы (оценивается за весь период реализации Подпрограммы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Ф  x 100%

i

И  = ------------,

i       П

i

где:

И  -   степень   достижения    запланированного   результата   целевого

i

показателя;

Ф  - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П  - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM И

i

И  = ------------,

k        N

где:

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

SUM И  - сумма   оценок  достижения  запланированных  результатов  всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф  x 100%

ф

Ф  = ------------,

и        Ф

п

где:

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы;

и

Ф  - фактический объем финансирования мероприятий Подпрограммы;

ф

Ф  - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

М  = ------------,

и       М

п

где:

М  - показатель степени выполнения мероприятий Подпрограммы;

и

М  - количество  мероприятий  Подпрограммы,  фактически  реализованных  за

ф

отчетный период;

М  - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных  к  реализации в

п

отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Подпрограммы в целом определяется по следующей формуле:

И  x 100%

k

К = ------------,

Ф и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Подпрограммы;

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы.

и

5. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Подпрограммы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Подпрограммы составляет не менее 75%.

Если реализация Подпрограммы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 4

«Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование подпрограммы | «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы» |
| Финансирование подпрограммы | Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники: подпрограмма 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»» -40152 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 – 4152 тыс. руб; 2017год - 8000 тыс. рублей; 2018 год - 12 000 тыс. рублей; 2019 год -8000 тыс. рублей; 2020год -8000 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | по Подпрограмме 4: обеспечение объема ввода жилья в 2016 году до 9800 кв. метров общей площади жилья в год, в 2017 году -9541 кв. метров общей площади жилья в год, в 2018 году- 9817 кв.м., в 2019 году - 10733 кв. метров общей площади, к 2020 году - до 11944 кв. метров общей площади жилья в год |

Обобщенная характеристика подпрограммы 4

«Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе

Курской области на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

В рамках подпрограммы 4 предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является ввод в эксплуатацию  71471 кв.м. жилья.

Осуществление поэтапного перевода в электронный вид оказываемых услуг в области градостроительной деятельности.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения , переданных органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».

Реализация мероприятия будет осуществляться посредством:

предоставления иных межбюджетных трансфертов из средств местного бюджета бюджетам сельских поселения, в том числе на проведение текущего ремонта водопроводных сетей и ремонта и замены насосов на водозаборных скважинах.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является обеспечение работоспособности коммунальных систем.

Обоснование выделения подпрограммы

Достижение целей и решение соответствующих задач подпрограммы 4 муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления Октябрьского района Курской области.

Реализация подпрограммы 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»   осуществляется путем:

обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм;

проведение инвентаризации индивидуального жилищного фонда с целью выявления построенных и эксплуатируемых жилых домов, но не зарегистрированных в установленном порядке в органах юстиции администрацией  района совместно  с администрациями сельских поселений;     	предоставления социальных выплат для обеспечения жильем в установленном порядке за счет средств соответствующих бюджетов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации, снижению социальной напряженности в обществе.

Таким образом, в состав муниципальной программы включены:

подпрограмма 4  «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы».

«Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 4

«Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе

Курской области на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах

в Октябрьском районе Курской области на 2016-2020 годы»   - 40152,0тыс. рублей, в том числе: 2016 – 4152,0 тыс. руб; 2017год — 8000 тыс. рублей; 2018 год — 12000 тыс. рублей; 2019 год -8000 тыс. рублей; 2020год -8000 тыс. рублей. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета,  областного бюджета, местного бюджета средств с привлечением средств застройщиков в объеме, согласно приложению №1 к подпрограмме.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Приложение №1

к подпрограмме 4 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение  подпрограммы 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области» на 2016-2020 годы

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Подпрограммы | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 40152 | 4152 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 |
| Федеральный бюджет | 4000 | 40 | 80 | 120 | 80 | 80 |
| Бюджет областной | 36000 | 3960 | 7920 | 11880 | 7920 | 7920 |
| Местный бюджет | 152 | 152 | - | - |  |  |

Приложение №2

к подпрограмме 4 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

для проведения эффективности и реализации  подпрограммы 4 «Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе Курской области»

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За период реализации Подпрограммы |
| 1 | Ввод общей площади жилья | кв.м. |  | 9800 | 9541 | 9817 | 10733 | 11944 | 51835 |

Приложение №3

к подпрограмме 4

«Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе

Курской области на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

МЕТОДИКА

Оценки эффективности и реализации

подпрограммы 4. Ввод жилья в эксплуатацию в Октябрьском районе

Курской области на 2016-2020 годы»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки является отчет исполнителей Подпрограммы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Подпрограммы (оценивается за весь период реализации Подпрограммы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Ф  x 100%

i

И  = ------------,

i       П

i

где:

И  -   степень   достижения    запланированного   результата   целевого

i

показателя;

Ф  - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П  - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM И

i

И  = ------------,

k        N

где:

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

SUM И  - сумма   оценок  достижения  запланированных  результатов  всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф  x 100%

ф

Ф  = ------------,

и        Ф

п

где:

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы;

и

Ф  - фактический объем финансирования мероприятий Подпрограммы;

ф

Ф  - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

М  = ------------,

и       М

п

где:

М  - показатель степени выполнения мероприятий Подпрограммы;

и

М  - количество  мероприятий  Подпрограммы,  фактически  реализованных  за

ф

отчетный период;

М  - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных  к  реализации в

п

отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Подпрограммы в целом определяется по следующей формуле:

И  x 100%

k

К = ------------,

Ф и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Подпрограммы;

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы.

и

5. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Подпрограммы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Подпрограммы составляет не менее 75%.

Если реализация Подпрограммы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 5

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования

«Октябрьский район» Курской области»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан сельских поселений  Октябрьского  района Курской области»

на 2016-2020 г.г.

| Наименование подпрограммы | «Ликвидация в жилищном фонде муниципального образования «Октябрьский район» аварийного жилья» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Ликвидация аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования «Октябрьский район». |
| Задачи Подпрограммы | Расселение аварийного многоквартирного жилого дома |
| Муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Участник Подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | срок реализации: 2016-2020 годы Этап 1: 2016-2018 годы Этап 2: 2019-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области. |
| Финансирование подпрограммы | Средства местного бюджета: подпрограмма 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области. 3690,225 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. рублей, 2019 год – 1722,105 тыс. рублей, 2020 год – 1968,120 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники: подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области. – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество расселенных жилых помещений 8 квартир, расселенная площадь жилых помещений 349 м2, количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда 22 человека. |

Обобщенная характеристика подпрограммы 5

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования

«Октябрьский район» Курской области»

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

В рамках подпрограммы предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области осуществляется путем:

- расселения в благоустроенное жилье жителей аварийного жилого дома, расположенного на территории Октябрьского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является переселение 22 человек из аварийного жилого дома.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения сельских поселений Октябрьского района Курской области.

Общий объем финансирования по подпрограмме №5 – 3690,225 тыс.руб в том числе:  2016г. -0,00 тыс.руб, 2017 – 0,00 тыс.руб., 2018г- 0,00 тыс.руб, 2019г –1722,105 тыс.руб., 2020г. –1968,120 тыс.руб.. Для реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета,

областного бюджета, местного бюджета средств с привлечением средств застройщиков в объеме, согласно приложению №1 к подпрограмме.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Обоснование выделения подпрограммы

Достижение целей и решение соответствующих задач подпрограммы 5 муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления Октябрьского района Курской области.

Реализация подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области»

осуществляется путем:

обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм;

проведение инвентаризации и обследования многоквартирных жилых домов для установления степени износа и пригодности для проживания.

Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, улучшивших свои жилищные условия, созданию условий для улучшения демографической ситуации, снижению социальной напряженности в обществе.

Приложение №1

к подпрограмме 5 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение  подпрограммы 5 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области»

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Подпрограммы | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 3690,225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722,105 | 1968,120 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет областной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,120 |

Приложение №2

к подпрограмме 5 муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области"  на 2016 – 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

для проведения эффективности и реализации

подпрограммы 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач Подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | За период реализации Подпрограммы |
| 1 | Переселение жителей из аварийного жилья | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |

Приложение №3

к подпрограмме 5

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

МЕТОДИКА

Оценки эффективности и реализации

подпрограммы 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Октябрьский район» Курской области муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений

Октябрьского района Курской области» на 2016-2020 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы (далее - оценка) осуществляется исполнителем-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки является отчет исполнителей Подпрограммы.

3. Оценка осуществляется по следующим направлениям:

3.1. Достижение цели и решение задач Подпрограммы (оценивается за весь период реализации Подпрограммы).

3.2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

Ф  x 100%

i

И  = ------------,

i       П

i

где:

И  -   степень   достижения    запланированного   результата   целевого

i

показателя;

Ф  - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П  - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM И

i

И  = ------------,

k        N

где:

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

SUM И  - сумма   оценок  достижения  запланированных  результатов  всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Ф  x 100%

ф

Ф  = ------------,

и        Ф

п

где:

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы;

и

Ф  - фактический объем финансирования мероприятий Подпрограммы;

ф

Ф  - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

п

3.4. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

М  = ------------,

и       М

п

где:

М  - показатель степени выполнения мероприятий Подпрограммы;

и

М  - количество  мероприятий  Подпрограммы,  фактически  реализованных  за

ф

отчетный период;

М  - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных  к  реализации в

п

отчетном периоде.

4. Оценка эффективности Подпрограммы в целом определяется по следующей формуле:

И  x 100%

k

К = ------------,

Ф и

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Подпрограммы;

И  - критерий достижения запланированных результатов Подпрограммы;

k

Ф  - степень уровня финансирования мероприятий Подпрограммы.

и

5. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы превышает 85% (К > 85%);

- значение   показателя   степени   выполнения  мероприятий   Подпрограммы

превышает 85% (М  > 85%).

и

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации Подпрограммы равно или менее 85%, но равно или более 75%;

- значение показателя степени выполнения мероприятий Подпрограммы составляет не менее 75%.

Если реализация Подпрограммы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.