АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 13 ноября 2013 г. № 1317

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного

движения в 2014-2020 годах» на территории

Октябрьского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах» на территории Октябрьского района Курской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 15.10.2012 № 988 «Об утверждении районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» на территории Октябрьского района Курской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Октябрьского района

Курской области                                                                   А.В. Цуканов

Утверждена

постановлением Администрации

Октябрьского района Курской области

от 13.11.2013 № 1317

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения

в 2014-2020годах» на территории

Октябрьского района Курской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в2014-2020 годах» на территории Октябрьского района Курской области

Наименование программы: муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020годах» на территории Октябрьского района Курской области (далее - Программа).

Основание для разработки программы: Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - постановление Администрации Курской области от 30.11.2011г. № 622 - па «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2012-2020 годах».

Заказчик программы: Администрация Октябрьского района Курской области.

Разработчики программы: отдел промышленности, строительства, ЖКХ, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области, МО МВД России «Октябрьский»

Цели и задачи Программы: основной целью программы является сокращение количества дорожно - транспортных происшествий в 2020 г.

задачами программы являются:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения     участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных    мероприятий,    направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование нормативно - правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

- количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими;

- количество погибших в дорожно – транспортных происшествиях.

Сроки реализации Программы: 2014 – 2020 годы.

Перечень основных программных мероприятий:

- проведение акций направленных на повышение безопасности дорожного движения;

- размещение материалов в средствах массовой информации;

- распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и    учащихся младших классов;

- оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных учреждений Октябрьского района Курской области;

- проведение детских конкурсов, викторин, сборов учащихся;

- оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках муниципальных автомобильных дорог;

- проведение комплекса инженерных мероприятий по ремонту и содержанию улично - дорожной сети.

Исполнители основных мероприятий программы: отдел промышленности, строительства, ЖКХ, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области, МО МВД России «Октябрьский», комиссия Октябрьского района по обеспечению безопасности дорожного движения, образовательные учреждения Октябрьского района Курской области, Администрации муниципальных образований поселений Октябрьского района, предприятия и организации.

Объемы финансирования: объем финансирования мероприятий Программы составляет  11819,9 тыс. руб.

Контроль за реализацией программы: общий контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Октябрьского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет комиссия Октябрьского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- снижение      числа погибших в дорожно - транспортных происшествиях к 2020 г.;

- снижение числа дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими.

I.  Характеристика проблемы на решение которой направлена Программа

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично - дорожной сети Октябрьского района Курской области совершается порядка 80 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибает порядка 8 человек и 80 человек получают ранения различной степени тяжести. В каждом тринадцатом ДТП  водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес ДТП с участием детей до 16 лет составляет 8,2 % от общего числа аварий.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

П. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность

реализации Программы.

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году в 2 раза по сравнению с 2010      годом.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

-повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

-совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Ожидаемым общественно значимым результатом реализации Программы послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматриваются следующие основные мероприятия по профилактике ДТП среди населения:

-проведение акций направленных на повышение безопасности дорожного движения;

-размещение материалов в средствах массовой информации;

-распространение светоотражающих элементов среди дошкольников и учащихся младших классов;

-оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, компьютерные программы) образовательных учреждений Октябрьского района Курской области;

-проведение детских конкурсов, викторин, сборов учащихся;

-оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках муниципальных автомобильных дорог;

-мероприятия по профилактике ДТП среди детей;

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является  бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области, бюджет муниципальных образований Октябрьского района Курской области. Объем финансовых средств на реализацию Программы в целом составляет  11819,9 тыс.руб.

Средства из бюджетов муниципальных образований Октябрьского района Курской области, бюджета муниципального района «Октябрьский район» Курской области на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджетов на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

V.Механизм реализации программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрация Октябрьского района Курской области, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей. Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели с учетом финансовых возможностей, и достигнуть социальных положительных результатов в 2020 году по сравнению с 2010 годом:

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях .

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать сохранению жизни и здоровья граждан Октябрьского района Курской области.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрация Октябрьского района Курской области. Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляются комиссия Октябрьского района по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ежеквартально, до 5 - го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в Администрацию Октябрьского района Курской области обобщенную информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

2014-2020годах» на территории

Октябрьского района Курской области

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020годах»

на территории Октябрьского района Курской области

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего с 2014 по 2020гг. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017. |  | 2018г. |  | 2019г |  | 2020г |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа аварийности на автомобильных дорогах в границах Октябрьского района Курской области | 2014-2020 |  | комиссия по БДД Октябрьского района |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения, в том числе через средств массовой информации | 2014-2020 |  | Комиссия Октябрьского района по обеспечению безопасности дорожного движения,Администрации муниципальных образований Октябрьского района ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский» |  | бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 14,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Проведение акций: «Внимание-дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и т.д. | 2014-2020 |  | ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский», управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |  | бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 28,4 | 4,4 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Распространение светоотражающих элементов в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений Октябрьского района Курской области | 2014-2015 |  | комиссия Октябрьского района по обеспечению БДД во взаимодействии с управлением образования Администрации Октябрьского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, смен, юных инспекторов дорожного движения |  | 2014-2020 |  | Управление образования Октябрьского района Курской области во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России «Октябрьский» | бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 17,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнение и уточнение схем дислокаций дорожных знаков на территории поселений Октябрьского района Курской области |  | 2014- 2020 |  | Администрации поселений Октябрьского района Курской области | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование детских автоплощадок по изучению БДД на базе образовательных учреждений |  | 2014-2020 |  | Администрация Октябрьского района Курской области | бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 1750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и содержание освещения автомобильных дорог в границах населенных пунктов Октябрьского района Курской области. |  | 2014-2020 |  | Администрации муниципальных образований Октябрьского района Курской области | бюджеты муниципальных образований Октябрьского района Курской области | 9,1млн.руб. | 1,3 млн. руб | 1,3 млн. руб | 1,3 млн. руб |  | 1,3 млн. руб |  | 1,3 млн. руб |  | 1,3 млн. руб |  | 1,3 млн. руб |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, обслуживание, содержание светофорных объектов |  | 2014-2020 |  | Администрация Октябрьского района Курской области | бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 910,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в 2014-2020годах» на территории

Октябрьского района Курской области

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

в 2014-2020годах» на территории Октябрьского района Курской области

| Источники финансирования | всего за период реализации Программы | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |  |
| Бюджет муниципального района «Октябрьский район» Курской области | 2719,9 | 388,9 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований Октябрьского района Курской области | 9100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |