АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2015 г. № 675

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе

Курской области на 2015-2019 годы»

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального района «Октябрьский район» Курской области   Администрация Октябрьского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе Курской области на  2015-2019 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района Курской области по экономике и финансам Рудакову Н.В.,  начальника управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области Холодова Е.А.

3. Отделу промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области (Черных А.Ф.) разместить муниципальную программу «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе Курской области на  2015-2019 годы» на сайте муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района

Курской области                                                                                 А.В. Цуканов

# Утверждена постановлением

Администрации Октябрьского района

Курской области

от «26» июня 2015 № 675

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация Октябрьского района Курской области. Непосредственное исполнение возложено на отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области. |
| --- | --- |
| Дата составления проекта Программы | 18.06.2015 года |
| Начальник отдела промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области | Черных А.Ф.____________ |
| Исполнитель | Начальник отдела промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области Черных А.Ф. |
| Телефон | 8(471-2) 2-16-97 |
| Адрес электронной почты | hernihalla@yandex.ru |

# Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой; Осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере |
| Задачи Программы | Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры; Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество объектов, введенных в эксплуатацию; Протяженность отремонтированных сетей водопровода; Объем ликвидируемых с территории Октябрьского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках; Количество проводимых экологических конкурсов |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.) 110367,654 руб., в том числе по годам реализации Программы: 2015 год – 45827,654 руб.; 2016 год – 16145,00 руб.; 2017 год – 16895,00 руб.; 2018 год – 15750,00 руб.; 2019 год – 15750,00 руб. Объем бюджетных средств Октябрьского района Курской области на реализацию подпрограммы составляет (тыс. руб.): -по Подпрограмме 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» - 5591,985 руб., в том числе по годам: 2015 год – 76,985 руб.; 2016 год – 1670,00 руб.; 2017 год – 2195,00 руб.; 2018 год - 825,00 руб.; 2019 год – 825,00 руб.; Объем финансовых средств инвестора составляет 45000000,00 рублей |

| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества предоставляемых населению Октябрьского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок Увеличение объема ликвидируемых с территории Октябрьского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9 % (со 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) Увеличение спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2016г до 80% в 2019 году |
| --- | --- |

1.     Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры является значительный износ сетевого хозяйства: требуется замена свыше 75% водопроводных сетей, высока степень износа объектов водоотведения. Существующая схема расположения сетей и водоводов не рассчитана на подключение новых потребителей. Для этого необходимо строить новые сети.  В отдельных населенных пунктах, в связи с малонаселенностью, актуально решение обеспечения населения питьевой водой – строительство электромеханических водозаборных установок. Это позволяет оперативно влиять на складывающуюся ситуацию и значительно экономить бюджетные средства, оборудование, энергоносители.

На территории района находится около 1 тыс., требующих сноса аварийных и больных деревьев.

Наряду с устойчивой тенденцией увеличения образования отходов (почти на 10% ежегодно) наблюдается захламление районной территории  в части превращения в несанкционированные свалки пустырей, оврагов, берегов рек и в связи с отсутствием (частично) централизованных мест сбора твердых бытовых отходов в частном жилом секторе, районах новой жилой застройки.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения населения централизованным водоснабжением и созданием благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района Курской области являются:

Значительный износ инженерных сетей;

Отсутствие возможности подключения новых потребителей к имеющимся сетям и водоводам;

Наличие стихийно образующихся несанкционированных свалок бытовых отходов;

Отсутствие полигона ТБО;

Рост количества старовозрастных, аварийных, больных насаждений;

2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Учитывая комплексный характер программы, предполагается достижение следующих целей:

-обеспечение населения экологически чистой питьевой водой;

Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Октябрьского района Курской области.

Достижение указанных целей планируется осуществить путем решения следующих задач:

-приведение в нормативное состояние объектов инженерных сооружений водоснабжения;

-снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

-повышение уровня экологического образования и просвещения населения  Октябрьского района Курской области;

-реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования

3. Перечень программных мероприятий

В целях обеспечения населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере природоохранной деятельности.

Для улучшения качества предоставления населению коммунальных услуг в рамках реализации программы планируется строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

Для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и окружающую среду в рамках программы продолжится работа по ликвидации бытовых отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.

Для исключения вредного воздействия  на окружающую среду при утилизации отходов производства и потребления планируется осуществить строительство полигона ТБО с установкой мусоросортировочного комплекса.

Планируется провести инвентаризацию и паспортизацию существующих зеленых насаждений на территории населенных пунктов, подлежащих санитарной вырубке (снос) старовозрастных и аварийных деревьев.

Для повышения общественного сознания и экологической культуры населения путем организации экологических конкурсов (по 1 ежегодно) и выставок, размещения материалов, природоохранной направленности в СМ, обеспечения выпуска на экологическую тему плакатов, изготовления и установки в зонах отдыха предупреждающих знаков и аншлагов об ответственности граждан.

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019  годах составляет (тыс. руб) 110367,654 руб., в том числе по годам реализации Программы:

2015 год – 45827,654 руб.;

2016 год – 16145,00 руб.;

2017 год – 16895,00 руб.;

2018 год – 15750,00 руб.;

2019 год – 15750,00 руб..

Объем финансовых средств областного бюджета  на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.) 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год – 750,639 руб.;

2016 год – 14475,00 руб.;

2017 год – 14700,00 руб.;

2018 год – 14925,00 руб.;

2019 год –14925,00 руб.

Объем финансовых средств бюджета  Октябрьского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.)

5591,985 руб., в том числе по годам реализации Программы:

2015 год – 76,985 руб.;

2016 год – 1670,00 руб.;

2017 год – 2195,00 руб.;

2018 год – 825,00 руб.;

2019 год – 825,00 руб.

Объем финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию программных мероприятий.

Объем финансовых средств инвестора составляет 45000000,00 рублей

5. Механизм реализации программы,  контроль за ходом ее реализации

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Мероприятия программы направлены на повышение надежности инженерных систем и качества предоставления  коммунальных услуг, создание привлекательности облика района, охрану природы и сохранение природных ресурсов района.

При выполнении мероприятий программы  ожидается получить следующие результаты:

-повысить качество предоставляемых услуг населению района по водоснабжению, которое будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию водопроводной сети, скважин, электромеханических водоразборных установок, реконструкции существующих водоводов;

-ликвидировать на территории района бытовые отходы, скапливающиеся на несанкционированных свалках;

-провести оздоровление существующих зеленых насаждений и расчистку территории населенных пунктов от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и аварийных деревьев;

-удалить с территории района 500 аварийных, больных, малоценных деревьев и насаждений;

- провести экологических конкурсов (по 1 ежегодно) и выставок.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) Отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении к настоящей программе.

Результаты оценки вместе с годовым отчетом представляются начальнику управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации  программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Октябрьского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового  регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий подпрограммы, а также в рамках институционных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

выявление и идентификацию потенциональных рисков путем мониторинга основных параметров реализации  налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

# Паспорт

Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода  Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой; Осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры; Реализация МО «Октябрьский район» Курской области полномочий в сфере экологической безопасности и природопользования; Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество объектов введенных в эксплуатацию; Протяженность отремонтированных сетей водопровода; Объем ликвидируемых с территории Октябрьского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках; Количество спиленных аварийных деревьев, больных малоценных насаждений; Количество проводимых экологических конкурсов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Октябрьского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.) 110367,654 руб. , в том числе по годам реализации Программы: 2015 год – 45827,654 руб.; 2016 год – 16145,00 руб.; 2017 год – 16895,00 руб.; 2018 год – 15750,00 руб.; 2019 год – 15750,00 руб. Объем бюджетных средств Октябрьского района Курской области на реализацию подпрограммы составляет (тыс. руб.): -по Подпрограмме 1 «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» - 5591,985 руб., в том числе по годам: 2015 год –76,985 руб.; 2016 год –1670,00 руб.; 2017 год –2195,00 руб.; 2018 год - 825,00 руб.; 2019 год – 825,00 руб. Объем финансовых средств инвестора составляет 45000000,00 рублей |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества предоставляемых населению Октябрьского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Строительства водозаборов, водопроводных сетей; Ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок; Ремонта водопроводных сетей; Ремонта водонапорных башен; Ремонта водозаборных скважин; Обеспечение чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Октябрьского района Курской области; Объем ликвидируемых с территории Октябрьского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках; Количество спиленных (снесенных) на территории Октябрьского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений |
| --- | --- |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры является значительный износ сетевого хозяйства: требуется замена свыше 75% водопроводных сетей. Существующая схема расположения сетей и водоводов не рассчитана на подключение новых потребителей. Для этого необходимо строить новые сети и глубинные скважины.

Таким образом, основными проблемами в сфере обеспечения населения централизованным водоснабжением Октябрьского района Курской области, являются:

Значительный износ инженерных сетей;

Отсутствие возможности подключения новых потребителей к имеющимся сетям и водоводам.

Наряду с устойчивой тенденцией увеличения образования отходов (почти на 10% ежегодно) наблюдается захламление районной территории  в части превращения в несанкционированные свалки пустырей, оврагов, берегов рек и в связи с отсутствием (частично) централизованных мест сбора твердых бытовых отходов в частном жилом секторе, районах новой жилой застройки.

Кроме того на территории района находится около 1 тыс., требующих сноса аварийных и больных деревьев.

Таким образом, основными проблемами в регулировании санитарного качества окружающей среды, являются:

Наличие стихийно образующихся несанкционированных свалок бытовых отходов;

Рост количества старовозрастных, аварийных, больных насаждений;

2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Учитывая комплексный характер подпрограммы, предполагается достижение следующих целей:

-обеспечение населения экологически чистой питьевой водой;

Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Октябрьского района Курской области;

Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Октябрьского района.

Достижение указанных целей планируется осуществить путем решения следующих задач:

-приведение в нормативное состояние объектов инженерных сооружений водоснабжения;

-снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

-реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования

3. Перечень программных мероприятий

В целях обеспечения населения Октябрьского района экологически чистой питьевой водой планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере природоохранной деятельности.

Для улучшения качества предоставления населению коммунальных услуг в рамках реализации программы планируется строительство, ремонт объектов водоснабжения.

Для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и окружающую среду, в рамках программы, продолжится работа по ликвидации бытовых отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.

Планируется провести инвентаризацию и паспортизацию существующих зеленых насаждений на территории населенных пунктов, подлежащих санитарной вырубке (снос) старовозрастных и аварийных деревьев.

Для повышения общественного сознания и экологической культуры населения путем организации экологических конкурсов (по 1 ежегодно) и выставок, размещения материалов природоохранной направленности в СМ, обеспечения выпуска на экологическую тему плакатов, изготовления и установки в зонах отдыха предупреждающих знаков и аншлагов об ответственности граждан.

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019  годах составляет (тыс. руб.) 110367,654 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год –  45827,654 руб.;

2016 год – 16145,00 руб.;

2017 год – 16895,00 руб.;

2018 год – 15750,00 руб.;

2019 год – 15750,00 руб.

Объем финансовых средств областного бюджета  на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.) 59775,639 руб., в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –750,639 руб.;

2016 год – 14475,00 руб.;

2017 год – 14700,00 руб.;

2018 год – 14925,00 руб.;

2019 год – 14925,00 руб.

Объем финансовых средств бюджета  Октябрьского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2015-2019 годах составляет (тыс. руб.)

5591,985 руб., в том числе по годам реализации Программы:

2015 год –  76,985 руб.;

2016 год – 16145,00 руб.;

2017 год – 2195,00 руб.;

2018 год – 825,00 руб.;

2019 год – 825,00 руб..

Объем финансовых средств инвестора составляет 45000000,00 рублей

Объем финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию программных мероприятий.

5. Механизм реализации программы,  контроль за ходом ее реализации

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета района осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Мероприятия программы направлены на повышение надежности инженерных систем и качества предоставления  коммунальных услуг, создание привлекательности облика района, охрану природы и сохранение природных ресурсов района.

При выполнении мероприятий программы  ожидается получить следующие результаты:

-повысить качество предоставляемых услуг населению района по водоснабжению, которое будет достигнуто за счет ввода в эксплуатацию, водопроводной сети, скважин, электромеханических водоразборных установок, ремонта существующих водоводов, водозаборов, водонапорных башен;

-ликвидировать на территории района бытовые отходы скапливающиеся на несанкционированных свалках;

-провести оздоровление существующих зеленых насаждений и расчистку территории населенных пунктов от нежелательных древесно-кустарниковых насаждений и аварийных деревьев;

-удалить с территории района 500 аварийных, больных, малоценных деревьев и насаждений;

- провести экологических конкурсов (по 1 ежегодно) и выставок.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) Отдел промышленности, ЖКХ, строительства, охраны окружающей среды и архитектуры Администрации Октябрьского района Курской области проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой, приведенной в приложении к настоящей программе.

Результаты оценки вместе с годовым отчетом представляются начальнику управления аграрной политики и промышленности Администрации Октябрьского района Курской области, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации  программы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Октябрьского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового  регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий подпрограммы, а также в рамках институционных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

выявление и идентификацию потенциональных рисков путем мониторинга основных параметров реализации  налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе «Охрана окружающей

среды в Октябрьском районе

Курской области на 2015-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Экология и чистая вода  Октябрьского района Курской области»  муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области

на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполне-ния | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Ванина | Июль-октябрь 2015 года | Всего – 169,7 | улучшение обеспеченности питьевой водой 484 жителей д. Ванина Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета – 154,4 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 15,270 |  |
| 2. | Текущий ремонт водонапорной башни в с. Б.Долженково | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 164,139 | улучшение обеспеченности питьевой водой 480 жителей с. Б.Долженково Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета – 149,366 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 14,773 |  |
| 3. | Текущий ремонт 2-х водонапорных башен в с. Лозовское | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 313,024 | улучшение обеспеченности питьевой водой 230 жителей с. Лозовское Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –284,910 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 28,114 |  |
| 4. | Текущий ремонт водонапорной башни в с. Покровское | 3-4 квартал 2015 года | Всего – 132,112 | улучшение обеспеченности питьевой водой 115 жителей с. Покровское Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –117,665 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 14,447 |  |
| 5. | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Озерки | 3-4 квартал 2015 г. | Всего – 48,679 | улучшение обеспеченности питьевой водой 23 жителей д. Озерки Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –44,298 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 4381 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода, водозабора в д. Авдеева | 1-3 квартал 2016 г. | Средства местного бюджета – 700,00 | качественное улучшение обеспеченности питьевой водой 112 жителей д. Авдеева Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
| 2. | Строительство водозабора, водопровода в д. Авдеева | 3-4 квартал 2016 г. | Всего – 15000,00 | качественное улучшение обеспеченности питьевой водой 112 жителей д. Авдеева Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжен |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –14250,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 750,00 |  |
| 3. | Текущий ремонт водонапорной башни в д. Плотава | 3-4 квартал 2016 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 278 жителей д. Плотава Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода, водозабора в д. Анахина | 1-3 квартал 2017 г. | Средства местного бюджета – 12000,00 | обеспечение питьевой водой 1250 жителей д. Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
| 2. | Строительство водозабора, первой очереди водопровода в д. Анахина | 3-4 квартал 2017 г. | Всего – 15000,00 | обеспечение питьевой водой 1250 жителей д. Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –14250,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 750,00 |  |
| 3. | Текущий ремонт водопроводной сети в с. Лозовское | 1-3 квартал 2017 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 230 жителей с. Лозовское Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 4. | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Плотава | 1-3 квартал 2017 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 278 жителей д. Плотава Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1. | Строительство второй очереди водопровода в д. Анахина | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 15000,00 | обеспечение питьевой водой 1250 жителей д. Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –14250,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 750,00 |  |
| 2. | Текущий ремонт водопроводной сети в п. Геологов с. Черницыно | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 460 жителей п. Геологов с. Черницыно Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 3. | Текущий ремонт водонапорной башни в с. Журавлино | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 300 жителей с. Журавлино Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 4. | Текущий ремонт водопроводной сети в с. Журавлино | 2-4 квартал 2018 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 300 жителей с. Журавлино Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Строительство третьей очереди водопровода в д. Анахина | 2-4 квартал 2019 г. | Всего – 15000,00 | обеспечение питьевой водой 1250 жителей д. Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –14250,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 750,00 |  |
| 2. | Текущий ремонт водозаборной скважины в д. Н. Воробжа | 2-4 квартал 2019 г | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 360 жителей д. Н. Воробжа Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 3. | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Охочевка | 2-4 квартал 2019 г | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 60 жителей д. Охочевка Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| 4. | Текущий ремонт водопроводной сети в с. Дьяконово | 2-4 квартал 2019 г. | Всего – 250,00 | улучшение обеспеченности питьевой водой 300 жителей с. Дьяконово Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области, повышение работоспособности объектов водоснабжения |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета –225,00 |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 25,00 |  |
| Раздел 2. Регулирование качества окружающей среды Задача. Обеспечение населения благоприятной окружающей средой |  |  |  |  |

| 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство полигона ТБО (1-й пусковой комплекс) | 2015 год | 45000,00 (средства инвестора) | Сбор вторичного сырья, уменьшение объёма поступающих на утилизацию бытовых отходов, снижение негативного воздействия на окружающую природную среду. |
| 3. | Проведение инвентаризации старовозрастных, аварийных деревьев | 2015 год | - | Определение количества аварийных деревьев подлежащих вынужденному сносу |
| 3. | Проведение инвентаризации несанкционированных свалок | 2015 год | - | Определение количества несанкционированных свалок, объёма накопившихся ТБО |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2016 год | Всего – 90,00 | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 2016 год | Всего – 90,00 | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 3. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Дьяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2016 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |
| 4. | Проведение экологического конкурса | 2016 год | Всего – 15,00 | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
|  |  |  | Средства местного бюджета –15,00 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2017 год | Всего – 90,00 | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 2017 год | Всего – 90,00 | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 3. | Проведение экологического конкурса | 2017 год | Всего – 15,00 | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
|  |  |  | Средства местного бюджета –15,00 |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Катыринского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2017 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |
| 2018 год. |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2018 год | Всего – 90,00 | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 2018 год | Всего – 90,00 | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 3. | Проведение экологического конкурса | 2018 год | Всего – 15,00 | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
|  |  |  | Средства местного бюджета –15,00 |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Боьшедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2018 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Снос старовозрастных, аварийных деревьев | 2019 год | Всего – 90,00 | Создание безопасных, комфортных условий проживания на территории населённых пунктов |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 2019 год | Всего – 90,00 | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 90,00 |  |
| 3. | Проведение экологического конкурса | 2019 год | Всего – 15,00 | Увеличение количества, качества экологического образования населения |
|  |  |  | Средства местного бюджета – 15,00 |  |
| 4. | Проведение подготовительных мероприятий, организация планового сбора ТБО на территории Старковского, Филипповского, Никольского, Плотавского, Лобазовского, Артюховского сельсоветов Октябрьского района | 2019 год | - | Улучшение качества окружающей природной среды, снижение негативного воздействии на природную среду, создание комфортных условий в местах компактного проживания населения |

Приложение № 2

к муниципальной целевой

программе «Охрана окружающей

среды в Октябрьском районе

Курской области на 2015-2019 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

- Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф х 100% ,

Цпл

где:

О – оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл– плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф х 100% ,

ОФмп

где:

Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф-фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100% ,

КМз

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.